功能缺口分析与开发计划 — ChinaTrip vs 市场 & 圆周旅迹

日期：2026-10-23
基准：本仓库代码现状（feat/v24-trip-center, d1092ce）对比
① 16 个热门 OSS 旅行仓库（TREK 14.9k★、AdventureLog 3.8k★、itskovacs/trip 2k★、surmai、LetsFG、JourniOne、travel-plan-viz 等）
② 主流消费级 AI 旅行产品（Mindtrip、Layla、Wonderplan、GuideGeek、携程 TripGenie/问道、马蜂窝 AI、同程程心、Wanderlog、TripIt、Tripadvisor）
③ CRThu/pypitravel（圆周旅迹行程查看器+Excel 导出器，4★，与本系统互补非竞品）

成本标尺（单人开发）：S ≤ 2 天；M ≤ 1 周；L > 1 周。
重要度：高 = 直接决定行程能否"带走/用起来/传出去"或明显差异化；中 = 体验增强；低 = 锦上添花或数据源不可控。

1. 结论摘要

- 我们的强项恰好是多数纯 LLM 规划器的弱项：社交链接→POI 理解、地址+开放时间落库、12306 真实车次、确定性排程（CP-SAT + 铁律校验）、四态行程中心。

- 最大短板集中在"行程的出口"：不能导出、不能分享、不能离线、不能协作——行程做完就被锁在 H5 里。

- pypitravel 值得抄的只有三件：行程链接导入（解析对象是圆周旅迹 pitravel.cn，与携程无关——探活已证实，见 §4.1）、样式化 Excel 导出、地图按天筛选+表图联动。

- 明确不追的：应用内真实交易闭环（OTA 巨头专属）、人流/热度数据（国内无可用数据源）、实时逐向导航。

2. 现状盘点（已有，无需补）

| 能力 | 说明 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 聊天式规划 | LLM 产 DiffOp、不直接写计划；澄清≤2轮；改期/删减/钉住 | app/services/agent/plan.py |
| 社交链接→POI | 抖音/B站(wbi签名)/小红书/IG/TikTok + 通用网页；视频画面+语音理解 | web_reader.py、video_reader.py |
| 信任字段 | 推荐带地址+开放时间（多数纯 LLM 规划器没有） | poi_details.py、ctrip_hours.py |
| 排程引擎 | CP-SAT 3s + 顺序兜底；铁律 1-6/10/19 服务端校验；自修复≤3轮 | itinerary/solver.py、itinerary/rules.py |
| 多城交通 | 真实 12306 车次 + 日批缓存；城间 train→car≤300km→flight 占位 | trains.py、train_cache.py |
| 行程中心 | 四态 wishlist→scheduled→booked→unwanted；快照+402 付费墙；重开续聊 | api/trip_items.py、api/itineraries.py |
| 导航 | 高德步行/公交实测 + 打车/驾车 deeplink(含二维码) + 出发提醒(24h/2h/now)+误车兜底 | api/navigation.py、transport_reminders.py |
| 预订 | 三类 deeplink + 退改摘要 + 比价卡 + 短信回填状态机 | api/bookings.py、offer_cards.py、backfill.py |
| 账号 | 账密+邮箱验证码、多设备认领、限流、trace 日志 | api/auth.py、middleware/ |
| 双语输入 | 城市 38 别名表、中英文指令识别（UI 本身纯中文） | plan.py CITY_ALIASES |
| 翻译+语音 | 翻译快车道 + MediaRecorder→ASR | api/translate.py、api/asr.py |
| 画像记忆 | profile + 确定性蒸馏 + 手设保护 + 撤销；链接历史重解析 | api/profile.py |

3. 缺口清单 — vs 市场（18 项）

| # | 功能 | 谁有 | 重要度 | 成本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 导出 PDF/Word/ICS/GPX/打印 | TREK(ICS/GPX/PDF)、Mindtrip(Word)、Wonderplan(PDF) | 高 | S(ICS/打印)~M(PDF) | 行程"可带走"的最低成本解 |
| 3 | 分享链接/公开行程页/OG 卡片 | TREK、Wanderlog、Tripadvisor | 高 | M | 需公开只读路由+防枚举 |
| 7 | 拖拽编辑（排序/跨天移动） | Wanderlog、Layla、TREK | 高 | M | 现在只有聊天指令+钉住 |
| 1 | PWA + 离线（manifest/SW/离线行程） | TREK、surmai、Sygic | 高 | M | 旅行中网络差是真实场景；entitlement.py 已有枚举无实现 |
| 5 | 天气接入 + 天气感知重排 | TREK(Open-Meteo)、马蜂窝 | 高 | S(展示)~M(重排) | 行前/行中决策刚需 |
| 10 | 推送通道（提醒真正送达） | TripIt Pro、Layla | 高 | M | 提醒逻辑已算好，缺 Web Push/VAPID 或微信模板消息 |
| 17 | 每时段备选 POI 若将来重启可从 e45a7b3 考古底库兜底版。 | Trip Planner AI | 中 | S | LLM 本就有候选，加字段+UI |
| 9 | 界面 i18n（英文 UI） | GuideGeek 等 | 中 | M | 后端已双语，3015 行单文件抽串 |
| 6 | 预算/记账/分摊 | TREK、Wanderlog、马蜂窝 | 中 | M | 现仅 budget_level 档位 |
| 16 | YouTube/微博/视频号链接 | 小红书生态工具普遍含 YT | 中 | S~M | 视频号已识别但登录墙；YT 面向入境游客 |
| 14 | 评论库 grounding | Tripadvisor、携程问道 | 中 | M | 国内无公开 API，可先走高德详情富化 |
| 18 | 邮件/PDF 预订确认导入 | TREK(KItinerary)、TripIt | 中 | M | 已有短信回填，补邮件通道 |
| 11 | 打包清单/出发前 checklist | TREK、Wanderlog | 中 | S |  |
| 12 | 旅行足迹（去过统计/bucket list） | AdventureLog Atlas | 低 | S~M |  |
| 13 | 照片日记/相册 | TREK journal | 低 | M~L | 行业普遍弱项 |
| 8 | 航班真实数据 | Layla、LetsFG | 低 | L | 无免费源，deeplink 已够用 |
| 15 | 人流/热度 | 马蜂窝、Google | 低 | L | 国内无公开数据源 |
| 4 | 多人协作共编 | TREK、surmai、Mindtrip | 中(远期高) | L | 价值大但工程量最大，单用户阶段缓做 |

4. 缺口清单 — vs CRThu/pypitravel（5 项）

| # | 功能 | 重要度 | 成本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 第三方平台行程单导入（圆周旅迹链接→结构化行程；探活结论见 §4.1） | 中 | S~M（圆周旅迹先行） | 与"社交链接→POI"形成互补输入面；携程降级为待验证项 |
| B | 样式化 XLSX 导出（SheetJS：合并单元格/行高列宽/高亮） | 高 | S | 归入 #2 导出家族，最快的"带走"方案 |
| C | 地图增强：按天筛选、表↔图联动、序号 marker、交通分色、飞机大圆弧 | 中 | S~M | 现有手写地图可增量加；不必先换库 |
| E | MapLibre GL 迁移 | 低 | M~L | 仅当 C 增量做法到顶再考虑 |
| D | 桌面打包（WebView2/Nuitka/PyPI） | 低 | M | 我们是 web 产品，不需要 |

4.1 探活结论（2026-10-23，4 路并行探活）

| 平台 | 判定 | 依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆周旅迹 pitravel.cn | ✅ 通过，协议 100% 摸清（注意：裸域超时，须用 www.pitravel.cn） | GET www.pitravel.cn/api/slytherin/v1/web/journey/detail?journey_id={纯数字} 免登录 200（伪造 id 实测）；四段式 JSON success/msg/data/code；字段契约 data.journey.day_plans[].events[]：name/note/起止时间/event_type(201航班·202火车·203接送·204驾车)/route_transportation_type(0驾车·1步行·3公交)/起终点 POI 经纬度+coordinate_type/transport_num。分享链接正则 `(?:detail/ | journey_id=)(\d+)。无签名、无 token、无登录态，仅需浏览器 UA。来源：pypitravel v1.1.10 源码 cli.py L46-56 + journey_parser.py，留存 %TEMP%\pypitravel_inspect` |
| 携程 | ❓ 未知偏否，待真实链接 | 无公开解析 API；开源圈均为爬虫/DOM 方案；携程商旅 OpenAPI 需企业认证。分享页数据形态（SSR 内嵌 or 前端接口）、登录墙、token 时效均未验证 |  |
| 穷游行程助手 | ❌ 出局（iCal 管道不成立） | plan.qyer.com 在营（2025-09 回归）但分享页 302→home.qyer.com/verify 验证墙，匿名拿不到正文；产品无 iCal 导出（仅 PDF + 登录后 Excel 送签单）；旧域 trip.qyer.com DNS 已失效 |  |
| 同程旅行 | ❌ 出局 | 「行程单」=发票报销凭证，无可分享行程计划；订单分享为卡片/口令短链，无公开格式 |  |
| 去哪儿 | ❌ 出局 | 行程分享走 App 内随机 token 短链，无固定公开格式 |  |
| 飞猪 | ⏸ 低优先，真机实测一步 | App「我的行程」可复制链接分享，但淘宝系 H5 重登录态；待真实链接验证免登录可达性，再定做不做 |  |

重要修正：原假设「pypitravel 导入携程行程」不成立——pypitravel 全仓库零 ctrip 字样，它解析的就是圆周旅迹自家行程。优先级反转：圆周旅迹导入先行（协议已摸清，成本 ML 降为 SM）；携程降级为"拿到真实分享链接再评估"；穷游/同程/去哪儿出局；飞猪观察。

E2E 正向验证仍需：① 一条真实圆周旅迹分享链接（拿全量 JSON 定解析样例）；② 一条真实携程 App 分享链接（判携程可行与否）。

在线版补充探活（同日）：pitravel.cn 平台本身是带「贴链接→服务端解析→进度轮询」的完整行程平台（iOS App + PC Web，Vue3 + 腾讯云 WAF/Tengine；前端 bundle 提取 158 个 /api/slytherin/ 端点，绝大多数需登录）。其链接解析 API v2/pcweb/link/detail_v2 被 WAF 拦截、v1/get/batch_get_link_parse_progress 需鉴权（406）——它的"贴链接解析"能力不对第三方开放，不能当解析通道复用；可借鉴的是产品形态（服务端解析 + 进度轮询）。定性：行程查看/规划层面互补，「链接解析」层面与我们同构（弱竞品）。

4.2 城市 POI 底库（城市→SITE 清单 + 时段属性）— import 资源矩阵与自建路径（2026-10-23 三路调研）

背景（本地现状判词）：现规划链路 = 现场高德 search_poi("景点") 每城仅 8 条 + LLM 挑选（plan.py:1710/1832-1889），推荐本身无本地库 grounding，高德失败还落占位假 POI（plan.py:1723-1734）；pois 表只是地址/营业时间副产品缓存（无评分/标签/简介/建议时长、无全量采集、app/ 零种子数据）；行程全部会话现生成、零模板。结论：现成可合法 import 的国内城市模板库不存在；day-by-day 模板可做但优先级低（用户拍板 2026-10-23：非不能做，是暂不排期）——现阶段以城市→SITE 清单 + 时段特殊属性（如夜景须晚上）达标，自建模板（快照飞轮等）排 P2/P3。

POI 底库 import 矩阵：

| 源 | 许可 | 中国覆盖 | 更新 | 用途/坑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChinaTravel 沙盒（南大 LAMDA-NeSy，ICLR'26） | 代码 MIT / 数据 CC BY 4.0 | 仅 10 城（杭州377·上海360·苏州359·重庆347·广州339·北京335·武汉334·成都333·南京323·深圳306，attractions 共 3,413 条，中英双语） | 静态，无采集时间说明（推测 2024-25） | 只取名称+坐标+类别当种子（用户拍板 2026-10-23：开放时间/门票/时长不采信，一律自建回源）；无评分/地址/简介/标签；采样留存 tmp_t/ct_eval/ |
| OSM（Geofabrik china.pbf 1.5GB） | ODbL（衍生库须 ODbL） | 头部景点全、小店稀 | 日更 | osmium tags-filter 本地过滤（Overpass 国内不稳）；WGS84→GCJ-02 对齐高德；无开放时间/热度 |
| FSQ OS Places（1.04 亿条） | 免费商用需署名、禁再分发本体、2025-10 起注册 token | 餐厅商圈密度尚可 | 月更 parquet ~11GB | 补餐厅维度；无开放时间字段 |
| 文旅部 5A 名录（sjfw.mct.gov.cn）+ GitHub tuansuwu/china-5a-scenic-areas | 官方公开 / CC BY-SA 4.0 | 373 个 5A 带坐标（官方版无坐标） | 年度 | 权威校准层；仅 5A，4A 及以下无带坐标权威版 |
| Overture Places | CDLA-Permissive 2.0 | 中国稀疏（上游即 Meta/微软/FSQ） | 月更 | ❌ 跳过 |
| Wikidata | CC0 | tourist attraction 仅 566 条 | — | ❌ 仅百科点缀，不当底库 |
| Kaggle/携程爬虫类数据集 | 许可不明 | — | — | ❌ 合规风险 |

三源自建操作详情：

① OSM — 底库主源（ChinaTravel 10 城之外的覆盖主力）

- 下载：download.geofabrik.de/asia/china.html，china-latest.osm.pbf 全量约 1.5GB、日更；嫌大可按省下 subregion 分片。

- 处理链：osmium tags-filter 取 tourism=attraction / tourism=museum / amenity=restaurant / amenity=cafe 等 → 转 CSV/JSON → WGS84→GCJ-02 偏移转换（对齐高德坐标系）→ 多源合并 upsert。

- 字段产出：名称/坐标/类别/地址（部分）。中文名覆盖不均：头部景点好，小店常只有英文名或缺中文名。

- 许可（ODbL）注意：可商用，但含 OSM 数据的库本体若对外再分发，须同样以 ODbL 开放——只影响「把 POI 库给别人下载」的场景，业务代码和服务不受影响。

- 明确没有：开放时间（opening_hours 标签稀疏）、评分、热度、建议时长——全靠回源链路补。

- 坑：Overpass API 国内访问慢且不稳，一律本地 dump 过滤，不要在线查。

② 文旅部 5A 名录 — 权威校准层

- 两个来源：官方数据服务 sjfw.mct.gov.cn 有 5A 数据集免费下载（无坐标）；GitHub tuansuwu/china-5a-scenic-areas 已整理 373 个 5A（中英名 + WGS84 坐标，CC BY-SA 4.0）。

- 更新节奏：文旅部年度公布（新增/摘牌），名录会变动，按年同步。

- 用途：①必保白名单——全国顶级景区权威集合，这些 POI 的开放时间/时长回源优先级最高；②查全率校验——5A 不在合并后的底库里 = 采集漏了，直接告警补采。

- 限制：仅 5A 级，4A 及以下无带坐标权威版；CC BY-SA 有署名 + 同许可分享义务。

③ FSQ OS Places — 餐厅补充源（可选，后置）

- 规模：1.04 亿条全球 POI（2024 开源），中国有一定量但密度不及欧美。

- 下载：S3 parquet 月更，全量约 11GB（按国家/bbox 过滤裁剪后小得多）；2025-10 起需注册 token。

- 许可：免费商用 + 需署名 + 禁再分发数据本体。

- 产出：餐厅/咖啡馆名称+坐标+类别；无开放时间字段。

- 定位：OSM 中国小店稀 → 餐厅维度的量级补充；国内餐厅的权威数据（评分/营业时间/人均）仍靠高德回源，FSQ 只管「发现」不管「详情」。

④ 权威内容源评估（用户点名补充，2026-10-23）：Lonely Planet 与米其林指南

- Lonely Planet：❌ 不采用，性价比为负。①中国业务已撤：2024-06 关闭中国办公室、中文内容停更，官网中国仅列北京/香港（洛阳页 404），二线城市覆盖缺失；②条款明文封杀：网站条款（2026-01-27 生效）禁止爬取/复制/商用并专项禁止 AI/ML 训练与 RAG grounding（正是我们的用法）；③内容授权为企业级洽谈制、无公开报价，中小项目够不上；④内容错位：LP 强项英文长简介，我们要的中文/建议时长/细粒度 tags 恰是其弱项。简介字段替代维持原案：维基百科（CC BY-SA）+ 高德/携程详情回源。

- 米其林指南：✅ 已采纳为正式数据源（用户拍板 2026-10-23）。无官方 API（数据仅 B2B 给 TheFork/TripAdvisor），官网 JS 渲染实测抓不到。接入路径：GitHub ngshiheng/michelin-my-maps（全球约 1.95 万家 CSV，2026-10 仍活跃更新；中国覆盖沪苏浙 409/北京/广深/成都/港澳；含星级/必比登/Selected+坐标）→ 过滤中国 → 按名称+坐标匹配高德 POI 打 michelin / bib_gourmand 标签 → 每月重拉（每月 1 日凌晨；各城错峰发榜 3/4/8/9/10 月，月拉保证发榜月内入库）。⚠️ 已知风险（接受）：仓库代码 MIT 但数据本体爬自米其林官网（其 ToS 禁抓），商用合规风险自担；各城错峰发榜（北京 10 月/沪苏浙 4 月/港澳 3 月/广深 8 月/成都 9 月）快照持续老化；星级店关店率约为同级 2 倍。产品定位：品质「加分层」而非门槛——必比登（平价）比星级更贴我们大众游客用户，优先展示该标签。

⑤ 西方权威吃喝玩乐全景扫描（用户点名，2026-10-23 两路调研）

总判词：除已采纳的米其林外，西方源对中国国内游基本无可用增量——不是中国覆盖稀薄，就是许可禁止落库。按数据管线总原则（外部源仅候选、高德/携程回源校验入库）筛后，真正可用的增量只有三件：

| 源 | 判定 | 进管线哪一层 |
| --- | --- | --- |
| UNESCO 世界遗产（中国 59 处） | 官方 XLSX（whc.unesco.org/en/syndication，含坐标）为 Non-Commercial 许可——只取事实性字段（名称/坐标/类别/入选年份），简介文字不采 | 白名单校准层，与 5A 名录并列做国际补充 |
| Wikidata/维基百科 | CC0 / CC BY-SA，坐标+多语简介+分类，许可最干净 | 简介/tags 合法回填层；简介随回源周期持续更新（用户要求 2026-10-23） |
| Klook Open API / affiliate | 中国大陆门票/活动覆盖最强的海外平台；affiliate 模式须引流其预订链接 | 玩乐推荐/引流层；Viator/GYG 偏入境游，缓做 |

出局清单（一句话存档）：Google Places（ToS 禁缓存内容、大陆 POI 稀疏、境内不可达）；Yelp Open Dataset（仅学术许可、零中国数据）；Tripadvisor（已复议转正为兜底补充层，见上）；Asia's 50 Best（内地仅 4-6 家，与米其林高度重叠）；Gault & Millau / La Liste（无中国覆盖 / 无公开 API）；OpenTable / TheFork / Resy（中国无业务）；Atlas Obscura（中国仅数十条 + 许可不明）；Time Out / 米其林绿指南（仅一对一内容授权）；Tripexpert（70+ 权威媒体评分聚合，编辑型评分唯一合法商业 API，可付费采购，备用）；Kaggle/GitHub 大众点评爬虫集（点评有爬虫胜诉判例，勿碰）。

顺带发现（已拍板采纳，2026-10-23）：黑珍珠餐厅指南（美团/点评官方榜单，中国餐饮权威性与覆盖最优，引用店名级合规）——✅ 已采纳为本土品质标签层，与米其林同款路径：榜单店名 → 高德匹配 → 打 black_pearl（含钻级）标签 → 每月检查重拉（上游年度发榜，月检足够，与米其林错峰时段）。⚠️ 只采店名/钻级/城市等事实字段，不采信黑珍珠页面简介文字（美团系 ToS + 爬虫胜诉判例）；简介统一走 Wikidata/维基百科（CC BY-SA）+ 携程详情回源，且简介随回源周期持续更新。

Tripadvisor 复议（用户拍板 2026-10-23）：✅ 采纳为兜底补充层（最后一位）。角色：仅补其它所有源（ChinaTravel/OSM/5A/高德/携程/黑珍珠/米其林）都未收录的 POI——补差不是全量，配额压力与 attribution 负担最小化。刷新：每日重拉当批兜底条目（实时拉取+当日刷新即满足其 24h 缓存政策）。合规：展示这些条目时必须带 TripAdvisor logo+署名+回链。依赖：Content API 审批/档位与中国数据量级实测中，结果回来后定配额档位（见下方出局条目复议备注）。

day-by-day 现成数据（用户关切：有现成的最好）：合法可商用的国内 day-by-day 行程数据不存在——ChinaTravel 的 2000+ 条是排程评测查询（非成品多日行程，POI 沙盒本身可用）；TravelPlanner 1,250 条纯英文非中国城市；TripTailor 有真实行程但无 license（保留权利）；马蜂窝/携程/穷游路书有 day-by-day 但 UGC 版权 + 反爬强 + ToS 禁抓（国内有爬虫入刑判例），勿批量抓；Wikivoyage zh 无行程章节；OSS 仓库全是空库（TREK 仅 demo-seed 数条）。替代方案（零额外成本，现阶段执行）：暂不存死模板——pois 底库带坐标 + best_visit_time，「距离近的放一天」正是现有 CP-SAT solver 的地理聚类强项（§2 排程引擎行），每次规划即产出当天最合理的 day-by-day，比抄别人模板更贴合天数/体力/交通实况；后续若做模板，以此产出 + 快照飞轮沉淀为自建来源（可做，优先级低，P2/P3）。

自建路径（推荐，含自我更新闭环）：

总原则（用户拍板 2026-10-23）：所有外部源数据（ChinaTravel/OSM/5A/米其林/FSQ/后续任何源）仅作候选与骨架，入库前（或入库后首轮回填时）必须经高德/携程回源校验——存在性（关店/闭园剔除）、名称匹配（CITY_ALIASES + 模糊匹配）、坐标校准（GCJ-02 对齐）、时间敏感字段（开放时间/门票/时长）一律以高德/携程为准。外部源只管「发现」，存活性与详情的真相归回源链路。

- pois 表扩字段：rating / tags / intro / best_visit_time（枚举 morning/afternoon/evening/sunset/sunrise/any + 依据来源）

- 底库冷启动：ChinaTravel 10 城仅取名称+坐标+类别种子 + OSM 补其余城市 + 5A 校准，多源合一 upsert（复用 PoiDetailStore.upsert）；开放时间/门票/建议时长不采信任何静态源，全部回源自建；注意其 POI 名无别名机制，入库须套自家 CITY_ALIASES

- refresh_pois.py 从「只补 hours」升级为「按城全量发现 + 高德/携程回源补评分/热度/营业时间」→ 自我更新闭环（OSM 日更增量 + 回源实时）；建议游玩时长自建采集：扩 CtripHoursReader 抓携程 sight 页「建议游玩时长」字段 + LLM 常识标注兜底（知名 POI 可靠性高）

- 时段属性回填三层（本需求核心）：①类别启发式（夜市/夜街/酒吧街→evening，山岳/观景台→sunset/sunrise）→ ②LLM 常识批量标注（知名 POI 如外滩夜景、泰山日出可靠性高）→ ③携程 sight 页/高德详情回源校验（复用 CtripHoursReader）

- 品质标签（米其林，已采纳）：michelin-my-maps CSV → 过滤中国 → 名称+坐标匹配高德 POI → 打 michelin/bib_gourmand 标签（tags 字段）→ 每月重拉；推荐侧优先展示必比登

- 规划改造：_collect_candidates/_select_pois 先查库、缺则回源回填；城市清单从硬编码 CITY_ALIASES 升级为目录表；solver 消费 best_visit_time——夜景自动排晚上（行程中心悬案就此落地）；推荐排序对 michelin 标签做品质加权

成本：POI 底库（含时段属性）M；规划改造 S~M（模板层可做但优先级低，暂不排期）。

5. 开发计划（重要度 × 成本排序）

P0 — 立即做（重要度高、成本低，2 周内）

| 顺序 | 项目 | 重要度 | 成本 | 依赖/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程导出 MVP：ICS + 打印样式 + XLSX（抄 pypitravel exportXLSX 思路） | 高 | S+S+S | 纯前端 SheetJS；数据已在 ItineraryPlan |
| 2 | 每时段备选 POI | 高* | S | LLM 候选→alternatives[] 字段 + 计划卡 UI chips；一键换入走现有 DiffOp |
| 3 | 分享链接 + OG 卡片（只读行程页） | 高 | M | 新公开路由 /t/{share_id}；沿用 404 防枚举；OG meta 提升微信/小红书转发体验 |
| 4 | 打包清单/出发 checklist | 中 | S | 行程级 JSON 字段 + 行程 tab 卡片 |

P1 — 下一阶段（重要度高、成本中，1-2 月）

| 顺序 | 项目 | 重要度 | 成本 | 依赖/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 拖拽编辑（排序/跨天） | 高 | M | 生成 move/retime DiffOp 走既有校验+修复管线；pinned 不可拖（铁律19） |
| 6 | 天气：行前预报展示 → 雨天建议 | 高 | S→M | 高德天气 API 免 key；重排只做"提示+一键改"，不做全自动 |
| 7 | PWA + 离线行程 | 高 | M | manifest+SW 缓存已保存行程只读版；entitlement.py 离线枚举落地 |
| 8 | 推送：Web Push（VAPID）或微信服务号模板消息 | 高 | M | 依赖 7 的 SW；提醒数据已就绪 |
| 9 | 地图增强：按天筛选/表图联动/序号 marker | 中 | S~M | 增量改现有瓦片图，不迁库 |
| 10 | 城市 POI 底库：城市→SITE 清单 + best_visit_time 时段属性（ChinaTravel MIT 骨架 + OSM 补量 + 5A 校准 + 高德回源；先查库后回源，见 §4.2） | 高 | M | 规划质量之根：现状每城现场搜 8 条零 grounding；day-by-day 现成模板无合法源（自建可做但优先级低、暂不排期），现阶段由 solver 地理聚类现算；best_visit_time 驱动 solver 夜景自动排晚上 |

P2 — 增强（重要度中）

| 项目 | 重要度 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| YouTube/微博链接支持；视频号探活重试 | 中 | S~M |
| i18n 英文 UI（面向入境游） | 中 | M |
| 平台行程单导入（探活完成：圆周旅迹先行 S~M；携程待真实分享链接；穷游/同程/去哪儿出局，见 §4.1） | 中 | S~M |
| 预算记账 MVP（行程花费录入+汇总） | 中 | M |
| 邮件预订确认导入（IMAP+解析） | 中 | M |
| 评论富化（高德详情深链+评分展示） | 中 | M |

P3 — 缓做/观望（重要度低或成本 L）

多人协作（L，等有分享用户基数再做）、航班真实数据（L）、人流热度（数据源无解）、足迹/相册、MapLibre 迁移、桌面打包。

内部技术债（顺手清）

- app/services/gate.py 请求分级门控已写好但无路由引用 → 接线可再降规划延迟

- 付费触发点仅快照配额落地，其余仅枚举 → 导出/分享上线时正好挂 402

- PostGIS schema 齐全但 dev 跑 SQLite → 上线前统一

- 餐厅推荐补独立端点（现仅拼装内部调用）

明确不做

应用内真实交易闭环（合规+供给侧壁垒，deeplink+比价卡+回填已覆盖决策链）；实时逐向导航（交给高德 App）；自建评论库。

附：数据来源

- 本仓库盘点：FastAPI app/ 全路由 + H5 app/static/index.html（3015 行）逐节清点，2026-10-23

- 市场：Mindtrip / Layla / Wanderlog / Google agentic travel / 携程 TripGenie·问道 / 马蜂窝（ChinaDaily 2025-08）/ 同程程心 / TripIt Pro / Tripadvisor / Wonderplan / GuideGeek / Trip Planner AI

- OSS：liketrek/TREK、seanmorley15/AdventureLog、itskovacs/trip、surmai、LetsFG、JourniOne、travel-plan-viz、jianhao-travel-planner、nirbar1985/ai-travel-agent、Azure-Samples/azure-ai-travel-agents、travel-hacking-toolkit、WeTravel、wanderlog-mcp 等 16 仓库 README+源码

- pypitravel：CRThu/pypitravel v1.1.10 全量源码（27 文件，浅克隆留存于 %TEMP%\pypitravel_inspect）

- POI 底库/模板资源调研（2026-10-23）：ChinaTravel（LAMDA-NeSy，ICLR'26，MIT，HuggingFace/魔搭）、Geofabrik china.pbf、FSQ OS Places、文旅部 sjfw.mct.gov.cn、tuansuwu/china-5a-scenic-areas、Wikivoyage zh dumps、Overture Places；OSS 种子盘点（TREK/AdventureLog/trip/surmai 全空库）；马蜂窝/携程/穷游爬取合规判例