# 会话总结（2026-10-25 · 双语工程日）

## 一句话状态

双语 CN/EN 的功能面已全部建成并实测：12 个 _en 存储列 + 翻译/模板回填作业 + 同步链 + H5 i18n + 城市字典，双库（CN + 本地模拟海外库）全链路验证，全量回归 1,148+ passed。唯一进行中的小尾巴是营业时间 EN 回填批次中途撞到一个待查 DB 错误。

## 英文存储全景（回答你“所有英文列都有了嘛”）

| 表 | _en 列 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| pois | name / intro / address / review_tags / review_summary / opening_hours | ✅ 全有（0011+0013+0014），已填 408/367/84/25 + 摘要 1,134 字段 |
| restaurants | name / intro / address / review_tags / cuisine / signature_dishes / opening_hours | ✅ 全有，已填 592 名称 + 647 菜系标签字段 |
| 城市名 | 前端字典（204 城） | ✅ 已实现 + LLM 批量核对 113 条 0 错 |
| district / category / cuisine(源) | 前端不展示 / 本就是英文码 | 有意不加列 |

## 今日九个批次的关键交付

- 双语架构定稿（一仓·一 schema·两部署·分库·_en 列）MD+PDF，现 v1.4

- P1：迁移 0011、三级 _en 透传、翻译作业、H5 i18n 骨架 + 🌐 开关、夜作业 04:10

- P2 代码侧：reference_sync 纯逻辑 + 导出/导入作业 + .env.example.intl + lang 参数（EN 指令注入）

- 本地全链路实测：chinatrip_intl 模拟库 16,922 行真实导入 0 错；变异测试证明 CN 覆盖/本地译文保留/幂等/墓碑四语义；抓出 2 个真 bug（导入缺 id、白名单错列）

- 预约名单 + 免签 65 口岸官方源三轮核定（恭王府 10 天、莫高窟 30 天、贵州/吉林勘误）

- 监控：2 分钟双层续跑循环（LLM 巡检自动化 + TimingEngine schtasks）持续实跑中

- 回填存量清零：indoor/rain_ok 100%、review_summary 全量

## 你的决策记录（已实现）

- “周一闭馆”→ "Mon Closed"（模板转换器，确定性零 token，残句才走 LLM）

- 不确定项用省 token 方法 → 城市名核对选了 LLM 批量（3 次调用 vs 100+ 次 wiki）

- 事实类只联网核实不编造 → 名单/口岸全官方源直核

## 未决（需要你或下一步）

- hours_en 回填：批次中途报一个 SQLAlchemy 错误待查（下次续跑首轮会自动接手；模板路径零 token，跑完很快）

- 部署：等你服务器/域名/代理信息，代码侧一切就绪（照 .env.example.intl 即开）