进度小结

已完成 — 验证：计划属实，需要做（PG 三表 0 行 vs SQLite 320 行程/11 心愿单；315/320 旧行程无 start_date）。修正：迁移编号用 0015、sw 版本已到 v31。

已完成 — Phase A 天气热修（提交 55e88fc，82 测试全绿）：

- weather.store_cities()：从 H5 状态域（行程 plan.cities + days[].base_city + 心愿单各组 city）发现城市；ItineraryStore 协议新增 list_all()

- /api/weather/sync 和三班抓取作业的默认范围改为 PG 三表 ∪ H5 状态域——天气巡检从此能看到真实行程城市

- itinEdit 打开旧行程缺省今天（北京时区）出发日期：日期+天气打开即现；/plan/{id}/save 新收 start_date，💾 保存后落库自愈；sw v31→v32

进行中 — Phase B 行程落 PG（尚未开始写代码）：

- alembic 0015 加列（itineraries.plan JSONB、owner/share 字段；snapshots.plan；trip_items.payload）+ models.py 镜像

- app/services/pg_state.py：PgItineraryStore / PgTripItemService 写穿类

- ops/migrate_h5_state_to_pg.py 迁移脚本（320 行程 + 11 心愿单）

- 工厂重接 2 处 → 新增 test_pg_state.py → 全量 pytest + ruff

- 上线：alembic upgrade head → 重启服务 → 跑迁移 → E2E 验证（天气 sync 有真城市、PG 行数 ≥320、分享/钉住走通）

每 2 分钟的循环激活在跑，下一拍会继续 Phase B。

- Phase A 已完成并提交（55e88fc）：天气巡检接入 H5 状态域城市发现 + 旧行程出发日期缺省今天自愈（sw v32），82 个测试全绿。注意：服务还没重启，8000 端口跑的仍是旧代码。

- Phase B 未开始（行程/心愿单落 PG：alembic 0015、pg_state.py、迁移脚本、工厂重接都还没动）。

- SQLite 的 data/h5_state.db 全程未动，数据安全。

要继续时说一声即可（比如“继续 Phase B”或重新开循环）。