# 自助景点规划助手（暂名）— 设计文档 v2.5（国内区先行 · MVP 最小成本 · 行程中心 + 全局 Agent · 五模式导航 · 转链交易中心 · POI 城市底库）

版本：v2.5 ｜ 状态：可直接开工（国内区先行 · MVP 最小成本）
v2.5 增量：城市 POI 底库——多源导入 + 回源铁律 + 品质标签 + best_visit 时段 + 规划接入心愿单吸收（2026-10-20 ~ 10-23；代码在 feat/v24-trip-center，相关 269 测全绿 + ruff 干净）——①总原则（用户拍板 2026-10-23）：所有外部源（ChinaTravel/OSM/5A/米其林/黑珍珠/UNESCO 及后续任何源）仅作候选与骨架，入库前（或入库后首轮回填时）必须经高德/携程回源校验——存在性（关店/闭园剔除）、名称匹配（CITY_ALIASES+模糊）、坐标校准（GCJ-02 对齐高德）、时间敏感字段（开放时间/门票/建议时长）一律以回源链为准；外部源只管「发现」，存活性与详情真相归回源链路。day-by-day 模板可做但优先级低（用户拍板 2026-10-23：非不能做，是暂不排期）（合法可商用现成源经三路调研不存在——ChinaTravel 是排程评测查询非成品行程、TravelPlanner 纯英文非中国、马蜂窝/携程/穷游路书 UGC 版权+反爬+ToS 禁抓勿碰；自建路径现成——POI 底库 + CP-SAT 现算产出即模板、未来快照飞轮沉淀高表现行程，均排 P2/P3），近期仍以城市→SITE 清单 + 时段属性达标，day-by-day 由 CP-SAT 地理聚类现算（§6.9 既有强项，比抄模板更贴合天数/体力/交通实况）。②数据模型（迁移 0006_poi_base_library）：pois 扩 15 列——phone/website/rating+source/tags+source/intro+source/photos+source/best_visit_time+source（枚举 morning/afternoon/evening/sunset/sunrise/any，默认 any）/suggested_duration_min/origin（初始发现渠道；source 升级 amap 回源真相后保留出身）——每个富化字段带 _source 溯源列；新增 restaurants 独立表（用户拍板：不再 pois.category=food 复用；骨架列与 pois 同构 + cuisine/avg_cost，GiST location + city 索引）；坐标铁律：location 统一 GCJ-02（高德系）、wgs84_location 存原始 WGS84，app/services/coords.py 双向转换（迭代逆推 ~1m 精度，仅中国境内有效）+ haversine 匹配阈值。③多源导入管线（app/jobs/）：import_chinatravel（ChinaTravel 沙盒 10 城 3,413 景点冷启动种子，代码 MIT/数据 CC BY 4.0，仅取名称+坐标+类别，开放时间/门票/时长不采信；POI 名无别名机制，入库套自家 CITY_ALIASES）+ osm_diff（Geofabrik china.pbf 日更增量，osmium tags-filter 本地过滤——Overpass 国内不稳一律弃用在线查询；WGS84→GCJ-02；含 OSM 数据的库本体若对外再分发须 ODbL 开放，业务代码与服务不受影响）+ 文旅部 5A 名录 373 处权威校准（必保白名单 + 查全率告警：5A 不在合并后底库=采集漏了，直接告警补采）+ UNESCO 59 处国际补充（官方 XLSX 为 Non-Commercial 许可，仅取事实性字段）。④详情回填作业*：backfill_intro（Wikidata wbsearchentities→EntityData→zh.wikipedia REST summary 简介；P18 图→Wikimedia FilePath 800px 缩略；UA 带 contact 合规 Wikimedia 政策；已有值一律不覆盖；短 extract 不采；intro_source 统一标 wikidata；简介随回源周期持续更新）+ backfill_best_visit（时段属性三层：类别启发式【夜市/夜街/酒吧街→evening，山岳/观景台→sunset/sunrise】→ LLM 常识批量标注【外滩夜景/泰山日出等知名 POI 可靠性高】→ 携程 sight 页回源校验（复用 CtripHoursReader），best_visit_time_source 标注层级）+ tag_quality（米其林：ngshiheng/michelin-my-maps CSV→中国过滤→名称+坐标匹配→michelin/bib_gourmand 标签，每月重拉【每月 1 日凌晨，各城错峰发榜月内入库】，必比登优先展示——平价更贴大众游客定位，品质是「加分层」非门槛；黑珍珠：black_pearl 含钻级，每月检查重拉【上游年度发榜】，只采店名/钻级/城市等事实字段不采信页面简介；两者数据本体爬自官网的商用合规风险已知悉接受）。refresh_pois 同步升级：从「只补 hours」扩为按城全量发现 + 高德/携程回源补评分/营业时间的自我更新闭环（OSM 日更增量 + 回源实时）。⑤规划接入（plan.py）：心愿单吸收 _absorb_wishlist——行程中心 wishlist 中本次行程城市的条目在 v0 生成唯一咽喉统一吸收为必去（start/confirm/clarify 三路全覆盖），引擎排期+钉住，吸收记入规划假设——「行程中心点『想去』→ 下次规划自动带上」闭环落地；站点同一性 _same_site（去标点/剥「景区」类尾缀/双向包含且短名 ≥2 字）——视频抽取「重庆大足石刻景区」vs 库/行程「大足石刻」全链（链接去重/必去合并/钉住/心愿单/候选匹配）不再因名字变体漏判重复，已在行程中的必去改为钉住既有条目不重复排入并提示；必去高德模糊搜索防跨省（POI 定位到行程外城市→落假设不入计划，防垃圾输入定位到省外/境外）；api/pois.py 只读详情端点（city「市」容错 + name_zh 精确→模糊，intro/照片/标签/电话带字段级 source 标注，H5 站点简介气泡数据源；geography 列不加载规避序列化坑）。solver 消费 best_visit_time（夜景自动排晚上）待接线——字段/回填/API 就绪，§6.9 约束建模为下一步（行程中心「夜景自动钉晚上」悬案的最后一块）。⑥行程条目钉住/删除（2026-10-20）：行程条目新增 📌 钉住/🗑 删除——pinned 条目引擎不重排（聊天点名修改仍放行），删除回写行程中心「不想去」分组；链接地点抽取带 city 字段+标题城市兜底，心愿单/行程/POI 查询全链按视频城市归类（高德真实城市可纠正 LLM 误判，多城会话不再散落）；必去条目落自己城市的日期并 solve 后 pin；离城日必去不再被静默删除，改为保留+假设提示。⑦运维加固（2026-10-23）：h5_keepalive v2——端口在但 /health 失败（15s 超时）判定僵死，taskkill /F /T 杀树后重启（覆盖 10-19 冻结类故障），事件记 keepalive.log；计划任务轮询 5min→1min（本机 PT1M 已验证）；H5 api() 网络错误退避重试（1.5s/4s 两次）覆盖 keepalive 拉起窗口。
v2.4.4 增量：POI 详情入库 + 每日回源作业——规划只读库不当场抓取（用户拍板 2026-10-19）——①数据落库：pois 表增 address/opening_hours(500)/hours_source/hours_updated_at 四列（迁移 w12_0005，pgvector 顺延 0006），PoiDetailStore 统一读写（DB 不可达自动降级进程内存，规划不因库挂而停）；②每日作业 app.jobs.refresh_pois（CLI python -m app.jobs.refresh_pois [--limit][--city]，配 pois_refresh.cmd 供任务计划程序）：链序按用户拍板 携程 sight 页（先）→ 高德 v5 place/detail（poi_id）→ 高德 v5 关键词搜索（最终兜底），逐 POI 回源 upsert（hours_source 标注 ctrip/amap_v5_detail/amap_v5_search），仅刷 stale（无时间或 >24h）；③规划端 _enrich_hours 改为只读 store（v3 payload 免费值 write-through 作种子），不再当场抓取——规划零爬虫延迟、零 ToS 暴露，新 POI 未命中时当场走链（携程→高德V5）并 APPEND 入库（同日修订：下次直接读库；无 poi_id 条目由关键词搜索返回的 amap id 落库，携程命中以合成键落库并可按名再命中）；④回源链（v3→v5detail→携程→v5搜索→待确认）整体移入作业侧。另（2026-10-20）：「行程」页「我的行程」每行新增 👁 查看（就地展开逐天逐站详情：跨城段/地址/营业时间/规划假设，可收起）与 🗑 删除（confirm 后连同全部快照删除，不可恢复；行程中心 trip-items 心愿/排期条目不受影响）；后端新增 DELETE /api/v1/itineraries/{id}（204；未知/跨归属 id 仍 404 防枚举，缺 X-Device-ID 400）。另（同日）：规划不再自动落库——移除 /plan/start、/plan/message、/plan/sites/confirm 的 _persist_plan 自动镜像，「我的行程」只列显式保存/显式创建的行程；新增 POST /api/v1/plan/{session_id}/save（点「💾 保存行程」才调用）：upsert 工作副本（owner=设备，Bearer 登录则认领账号）+ 冻结不可变快照（快照额度超限 402，工作副本已入库），无 plan 会话 400 nothing_to_save。另（同日）：「行程」页顶部试验工具条（城市/天数、🆕 创建行程、➕ 加一天景点、🧊 冻结快照、🔄 刷新行程与快照）整体移除——该页只留「我的行程」列表（每行 👁 查看 / 🗑 删除），创建/快照仅经规划页「💾 保存行程」与 API 层。另（2026-10-20）：「我的行程」列表与查看详情显示行程生成时间——ItineraryRecord 增 created_at（UTC 存储；ItineraryService.create 与 /plan/{sid}/save 新建时落值；存量旧记录无值时回退最早快照 created_at 兜底，快照也没有则不显示），H5 按查看者本地时区渲染为 YYYY-MM-DD HH:MM。另（2026-10-20）：「行程」页行按钮「👁 查看」升级为「✏️ 修改」——新增 POST /api/v1/plan/from-itinerary/{id}（201：该行程工作副本深拷贝开新规划会话，state=ready + 种子 assistant 指引；跨归属/未知 id 404 防枚举，缺 X-Device-ID 400），跳转规划页直接对话修改；「💾 保存行程」按原 itinerary_id 覆盖并冻结新快照（额度 402 时工作副本仍覆盖入库）；修改类会话无自动重建 origin，会话丢失提示回「行程」页重新进入。又（2026-10-20 时间戳）：ItineraryRecord 增 updated_at——四个刷新点（/plan/{sid}/save 新建与覆盖、PUT /itineraries/{id} 变更成功、快照恢复成功），created_at 保留为首存/创建时间；列表 _summary 返回 updated_at（回退 created_at/最早快照 created_at），H5 行程行「🗓」时间改用 updated_at，用户拍板「改完再存，时间要跟着走」。§4 pois/§6.2 数据流口径补记。又（2026-10-20 产品拍板）：行程中心心愿单只收被点选的必去条目——H5 候选点选「确认」改调 POST /api/v1/plan/{sid}/sites/confirm 直插 trip_items（不再拼「必去/可选」长文本回传重解析），仅 mandatory 入库、未点选不入库；文本回答仍可解析但同样只录必去，认不出必去时反问不落库（废除旧兜底「全部按可选记入清单」），都可选=全部不入库，「不要了」结束本轮。又（同日）：规划输入框「先输入、后开始」内容不再丢失——点「🚀 开始规划」时：输入框纯文字并入偏好一起生成初版行程；链接（http/https/www，视频/笔记链接）在会话建立后自动作为第一条消息发送走链接识别轮（开规划失败原文留在输入框，不自动发送）；仅 H5 index.html，无后端变更。又（2026-10-20 性能）：规划回合延迟修复（同流程实测 207.9s → 22.1s）——①腿距测量与营业时间回源并发重叠（共享高德并发闸 6，QPS 友好），营业时间条目间分块并发（块 6；单条目内链序不变：携程先→高德V5 后，拍板不动）；②携程目录页窗口并行取（窗口 ≤2、按页序扫描；每查 4 页/每城 12 页帽不变，城级锁防同城并发重复爬）；③PoiDetailStore 库不可达降级闩：一次连接失败后 300s 内直接走内存——库未启动时每次读写都吃 psycopg connect_timeout（实测单回合白等 168.5s）即此根因，ping() 显式探测成功即解除；④Settings.log_level 接线 basicConfig，规划各阶段耗时进日志。
v2.4.3 增量：行程时间轴展示补全——相邻站点距离（直线估算基线 + 高德实测升档）+ 营业时间前置（用户拍板 2026-10-19）——①规划引擎输出即带「站间腿」：同日相邻两个 VisitItem 显示距离 + 步行估时；基线 = 直线 haversine（×1.3 绕行系数 ÷ 80m/min，<50m 同址不标；离线/无 Key 必达）；升档 = 高德步行路径 /v3/direction/walking 实测（与 §6.13 导航同引擎，origin_id/destination_id POI 吸附；/v3/distance type=1 实测弃用——该批量接口 type 未生效返回驾车口径（4.5–6 m/s），三峡博物馆→洪崖洞给 5.4km/16min，direction/walking+POI 吸附给 2.5km/34min 与 App 2.8km/50min 同口径；逐腿调用分批并发）。营业时间回源核查（同日）：美团 Web（JS/定位门禁、无公开 POI API）与大众点评（滑块验证码墙）不可直连；携程 gs.ctrip.com 景点页公开含「开放时间」但名称→页面发现链路无稳定公开解（trip.com guide URL 非确定性、站内搜索 JS 渲染）→ 渠道结构化营业时间归入 W9-10 联盟/开放平台实测（携程景点玩乐开放平台已证实存在）；携程先行 PoC 已落地（用户拍板 2026-10-19）：gs html5 目录页服务端渲染、可分页早停发现——城市 slug 白名单 9 城标题校验（slug 盲猜会跳错城市，如 wuhan83→宁波），详情页「开放时间」标签解析 + 进程内索引/详情缓存 + 早停页数上限，仅承接 v5 未命中项、失败静默降级「以现场为准」；抓取属 ToS 灰区以最小量运行，正路仍为 W9-10 联盟 API。短期落地 = 高德 v5 place/detail 按需补充（opentime_week 含闭馆日/最晚入场/节假日——实测洪崖洞「24小时营业」、三峡博物馆含周一闭馆；v3 biz_ext.opening 对此全空），缺小时且有 poi_id 时逐条回源：缓存 + 限量 + 静默降级，「以现场为准」兜底不变；最终兜底 = 高德 v5 关键词搜索（名称+城市取首条）——覆盖无 poi_id 条目（手动添加/链接识别/未匹配候选），按坐标对缓存（重排只动时间不动 POI，命中为主）、单次计划限量 24 腿、asyncio 并发 + 短超时，任何失败静默降级回直线估算；leg_source=estimate|amap，H5 据此标「直线估算/高德实测」；跨城 TransferItem 打断腿链（跨城距离由车次卡片描述）；字段 distance_to_next_km / next_walk_minutes / leg_source 由 itinerary.legs（annotate_legs/leg_pairs 单一链逻辑）产出，幂等、非用户输入；②营业时间不缺位：高德 biz_ext.opening 主源（v5 顶层 opentime_today/opentime 兜底），行程卡片缺失时明示「🕐 营业时间待确认（以现场为准）」不虚构（对齐铁律 23 C 级口径）；③行程中心承接：trip_items 增 address/opening_hours 两列（迁移 w12_0004，pgvector 顺延 0005），创建 API + H5 手动表单可带，三态卡片展示——计划点入心愿单不再丢失地址与营业时间。§5 时间线页口径补记。另（同日产品规则）：规划页交互收紧——仅「🚀 开始规划」按钮触发规划，无会话时输入框发送只提示不自动开规划（服务重启后的会话重建续发保留）；开始日期默认今天（原默认为空）、合计行按开始日期+合计天数推算显示结束日期并随日期/天数联动，天数初始化兜底归位（浏览器表单恢复带回 0/空时重置默认）；卡片版式（用户定稿）：景点名 → 地址/营业时间 → 距下一站距离与步行时间（自上而下）。>
v2.4.2 增量：账号升级为邮箱验证码标准认证（用户拍板）——v2.4.1 的用户名+密码当日升级：注册 = 邮箱+密码+邮箱确认码激活；登录 = 邮箱+密码；找回密码 = 确认码+新密码（标准三件套）。验证码 6 位 / TTL 10min / 重发冷却 60s / 错码 5 次封顶 / 哈希落库（明码不存）；发信 = stdlib SMTP（SMTP 未配置 = 开发态：验证码接口回显 + WARNING 日志，填 SMTP 配置即自动真发信——公司主体落地前零外部依赖零资质门槛）；身份键 = email（owner_account_id 存邮箱）；邮箱验证码即 §3 海外轨同形态，未来接正式认证零概念切换。
v2.4.1 增量：MVP 冒烟期自定义账号——多设备单身份（用户拍板）——背景：H5 冒烟载体原按匿名设备 ID（X-Device-ID）挂行程，换浏览器/清存储即不可见（2026-10-19 实际踩坑）；支付宝/微信 OAuth 登录需企业认证资质（2026-10 官方规则核实：「获取会员信息」能力仅企业/个体工商户主体可申请），公司主体落地前不可用。定案：H5 冒烟期补最轻账号层——自定义用户名+密码（pbkdf2_hmac 口令哈希 + Bearer token，token 落库仅存 sha256 摘要，纯标准库零外部依赖零资质门槛）；登录/注册即把当前匿名设备名下行程认领到账号（itineraries 增 owner_account_id 字段；匿名设备路径保留为零摩擦默认态）；多设备登录同一账号共享同一行程列表（跨设备读取与变更均放行，跨归属仍 404 防枚举）。§3 登录双轨（海外邮箱/Apple · 国内手机号/微信）仍为正式载体不动；公司主体落地后将认领关系平滑迁移至正式身份。

v2.4 增量：行程中心 + 全局 Agent 架构 + 订单回填三层管道 + 个人主页（用户拍板）——①新增 §6.14 全局 Agent 四组件（Profile/Memory/Planning/Action 全服务整个 App）：Memory 四层（Trip State 事实层 / User Profile 画像层 / 会话记忆 / 偏好摘要蒸馏——行程数据全部结构化存储、永不只存对话历史；画像蒸馏 = 会话后异步 workflow，二刷「记得你不想早起」= 复购价值的技术来源）；写表权限分级（用户拍板：行程变更先方案后写表【可逆建议】；纯增量直接写 + 可撤销——按副作用大小对号入座）；②行程中心（§5 时间线页升级三态：Wishlist→Scheduled→Booked，Bookings 置顶 + Wishlist 流 + 拖拽排期；手动/对话/粘贴写同一张 trip_items——铁律 0 同源）；③订单回填三层管道（主：粘贴回填——订单短信/截图 Agent 解析可撤销；辅：返回询问 + 手动标记；自动：联盟订单同步轮询 → 双源验证状态机 opened→user_confirmed→alliance_verified→settled；拒绝：通知监听/剪贴板嗅探/账号密码聚合）；④个人主页（第 8 页）：画像可查看可修正 + 链接历史（用户粘贴进 Agent 的链接 + Agent 推荐的链接，双来源 link_history 表，可重新解析/加入 wishlist）+ 设置；⑤§4 加 trip_items/user_profiles/link_history 三表 + action_handoffs 状态机扩展；联动场景四例；§4/§5/§6.2/§6.11/§7/§9/§10 同步
v2.3 增量：转链交易中心（Booking Handoff，用户拍板：App 内不下单，做「候选链接选择器」）——§6.11 新增同名子节：①候选卡片组（同一商品 2–4 渠道报价：平台名 + 实时报价 + 退改摘要；不显示佣金；顶部固定小字「价格以跳转后页面为准」；12306 卡单独标「全国统一价」纯服务价值；不足 2 渠道只显示 1 张不硬凑；默认单个主推 + 可展开全部（A/B 备选：平铺））；②生成逻辑 = 确定性 workflow 非 agent 循环（查询→去重比价→排序→生成深链→展示五步；比价从二期提前落地）；③排序佣金权重为零（强化 v1.9.6 L1 伦理）；④深链/追踪参数全部服务端注入、前端只拿成品 URL；归因窗口按联盟规则签约确认（占位）；兕底链 App未装→H5→手动复制；⑤边界表（价格偏差>10% 重拉 / 免费期内下单佣金照收两层独立 / 多平台同价按稳定性排序标「同价」/ 国外场景隐藏美团卡）；⑥指标：跳转率/流失率/佣金转化率/GMV·用户 vs 订阅 ARPU；L1 比价从二期提前落地；M2 W9-10 落地
v2.2 增量：入境五模式导航（用户拍板：外国人在华步行/出租/火车/飞机/自驾全部覆盖，不装高德 App 直接用）——新增 §6.13 五模式覆盖矩阵：步行 = 应用内实时导航（高德步行路径 Web API 后端代理 + OSM 瓦片自绘 + GPS 追踪 + 偏航 >35m 重路由 + 端侧 TTS 多语播报）；出租/自驾 = deeplink 高德 App（英文版 2025-01 已发布，官方源核实；带参目的地预填）；火车/飞机 = 行程层管理（12306 静态库/航班时刻、跨城卡片、geofence 赶车提醒、误车免费应急兜底，§6.7 既有）；不嵌高德导航 SDK（架构零变更仍 Web 服务 Key）；差异化 = 多语语音 + 偏航联动行程重排（propose_replan→CP-SAT，地图 App 做不到）+ 行程上下文 + 离线走廊；导航态前台持续定位（审核声明），非导航态回归 geofence；§5/§6.12/§7/§9/§10 同步；M2 W9-10 落地
v2.1 增量：客户端工程架构成节（回答「Android / iOS 需要开发吗」）——YES，原生 App 自始是既定载体（铁律 21 端侧引擎 / IAP·双通道支付 / 厂商推送 / 渠道 deeplink 均以原生端为前提），新增 §5.0 客户端工程架构：双端策略（Flutter 单代码库 → Android+iOS；微信小程序 = M4 复用同一 API；H5 仅落地页/冒烟）、四层架构（UI/Domain/Data/Platform）、原生模块契约表（ASR/OCR/TTS/推送/支付/deeplink/地图 × Android/iOS × 铁律映射，platform channels 薄壳）、端上零业务规则（本地 Dart 校验 = 前置预检，生效以服务端 ValidationReport 为准）、铁律 Dart/Python 同源测试用例；§2 移动端行指向 §5.0；§9 插 M1.5 客户端工作流（后端 M1 域服务已提前完成——2026-10-18 PR#5 交付 M0+M1 全部后端 283 测；用户功能测试通过 = 客户端开工信号，与 M2 并行）+ §9.0 矩阵加客户端行；§10 加客户端风险行（单人带宽/双端差异/送审周期）；MVP 功能测试期形态定档 = Swagger /docs + 单页 H5 冒烟，零客户端开发；补：转向导航 = deeplink 跳高德 App 显式入 §6.12 快车道（不嵌高德 SDK——Key 不进客户端/许可隔离/离线底线，应用内画线 = OSM + 高德 Web API）
v2.0 增量：万级用户容量基线（容量审查采纳项）——§6.12 新增 ⑦ 容量基线：直接操作刻意做轻（手动编辑端上校验/翻译端侧引擎/讲解缓存），压力集中在「生成」且已被双车道治理；四压力点与对策（云 API 配额与成本 / API 层横扩路径 / PG 连接池 / CP-SAT worker 池并发吞吐）；§2 部署行修正 v1.9.9 遗留（MVP 单云主机无 GPU 节点 + 无状态横扩路径 + pgbouncer）；W7-8 压测改云 API 万级容量演练（修正本地 vLLM 遗留表述，本地联调随底座 W11+）；§10 加万级 × 云 API 配额风险行
v1.9.9 增量：MVP 最小成本反转（用户拍板）——①LLM 底座后移：MVP 接智谱云 GLM API（LiteLLM 路由不变、零 capex、按 token 付费、与未来本地 GLM 同谱系；备案回「接入已备案模型」简化登记），本地 GPU 底座 = 量/成本阈值触发的规模化阶段项目（W11+，阈值远程可配）；②多城规划进 MVP（跨城工具/TrainService 从 W9 提前至 W3-4 挂载，CP-SAT spike 覆盖跨城衔接建模）；③讲解降级后置（M3 后段，付费墙讲解类规则保持关）；④语音/拍照翻译 MVP 形态 = 端侧 OS 引擎（ASR/OCR/TTS）+ 云 GLM 文本翻译（铁律 21 依然成立：音频/图片不出设备），全本地流式管线随本地底座升级；⑤§9.0 原则 2 改「变动成本最小化优先」；⑥§10 新增云 API 依赖与 Phase 2 海外区 LLM 决策点风险。注：不调 Claude/GPT/Qwen 云 API 不变（智谱云 GLM 是 v1.6 既定的合规降级路径，非新依赖）
v1.9.8 增量：代客交易边界论证（备查）——回应「用户确认后为何不代客交易」：四条边界理由（确认≠责任转移 / 碰资金=二清红线 / 渠道未开放代客下单 / 责任主体漂移）+ 优势定位（在决策不在执行：handoff 已交付决策优势，带参 deeplink 预填已消除大部分执行摩擦；ACP 形态 = 用户在 agent 流程里付钱，非 agent 替用户付钱）+ 重新评估触发器（任一 OTA 接入 ACP/UCP 或开放合规下单 API / B2B 批发模式按新业务线单独立项）写入 §6.11；铁律 22 不变
v1.9.7 增量：阶段安排（按必要性 × 运营成本收益 × 开发难度重排 §9）——新增 §9.0：五条排序原则（确定性优先于生成式 / 固定成本复用优先 / 零现金流风险变现先行 / 高风险早 POC / 基建前置开关后置）+ 16 行功能优先级矩阵 + M0–M4 阶段定义（运营视角：M0 基座 W0-2 → M1 规划核心+翻译钩子 W3-6 → M2 执行留存+CPS 转链 W7-10 → M3 变现上架 W11+ → M4 规模化二期）；周表挂阶段标签：W5-6 增拍照翻译常规链路 MVP、W9-10 增拍照复杂版面（4.5V 随生产档 GPU 升档）、W11+ 明确订单同步自动化随量起做（一期月度人工对账）、二期改「佣金通道深化 + ACP/UCP 接入观察」
v1.9.6 增量：佣金通道架构（四层管线）+ 独立事实核查——来源「佣金通道」调研（2026-10-18，DESIGN/佣金通道.docx），逐条搜索核查后落册：①现实边界：美团/携程/去哪儿对第三方 agent 仅开放 CPS 转链 + 订单同步，无代客下单 API（截至 2026-10 调研未见开放，渠道商务确认）——与铁律 22 天然一致；②供应链适配层统一抽象接口 + 并发比价降级 + ACP（Stripe/OpenAI 2025-09，Apache-2.0）/ UCP（Google）扩展位预留（均已官方源核实）；③订单归因：一切展示链接必须过转链接口（禁原始商家链接）、跨 App 归因断链 W9-10 实测、订单同步轮询起步→回调推送、Trip.com cookie web 30 天 / App 仅 7 天（官方 partners 页核实——App 端归因窗口更短是漏损重点，修正原调研「30 天」表述）；④结算对账：预估佣金 ≠ 实结算（计佣基数 = 实际消费且核对无误订单总额，签约前索要到手比例测算表）、退款逆向跨月追踪；⑤佣金推荐伦理：排序不按佣金高低；⑥品类路由（渠道映射内的选择逻辑）；Trip.com 费率经 Travelpayouts 官方核实（酒店上限 5.5% · 机+酒 2.25–2.5% · 火车票 1.8%）；携程 ~4%/美团 5–10% 维持「以联盟后台为准」；§7 加归因有效率指标；§8 注册表扩佣金配置；§9 W11+ CPS 先行策略；§10 跨 App 断链风险；§11 签约前四件事清单
v1.9.5 增量：拍照翻译（翻译页双输入模）——§6.10 新增拍照/相册输入（菜单/路牌/店招/票据/说明卡）：端侧 OCR 起步（iOS Vision / Android ML Kit 文本识别，离线免费 <300ms）→ 置信度分流：高置信短文本查翻译缓存（菜单缓存天然承接——同一家被无数游客拍过）→ 未命中走 Flash；复杂版面（手写/竖排/书法/低光）→ GLM-4.5V 精读（版面理解 + 翻译一体）；不走 agent loop；延迟目标 = 端侧 OCR+缓存 <500ms · 常规 P95<1s · 复杂版面 P95<3s；铁律 21 扩图片输入（禁云 OCR、内存即弃不落盘不出区，端侧 OS 引擎不算云）；§1.2/§5 翻译页双模（语音+拍照）；§7 加拍照占比与 OCR 升舱率指标；§6.12 快车道行更新
v1.9.4 增量：退改签保障（用户拍板）——所有预订默认可退改 + 退改签规则预订前明示：§6.11 新增「退改签保障」子节（规则来源三级：A 渠道结构化数据 / B 官方规则库（12306 退改梯次费率，铁客〔2021〕15号）/ C 未知明示；默认可退改优先：酒店「免费取消」筛选 · 门票「随时退」商品 · 火车票天然全可退 · 机票可退舱位引导）；铁律扩至 23 条（铁律 23 退改签透明前置：确认卡片无退改摘要 = 禁止跳转；铁律 22 改「不为结果背书」）；action_handoffs 加 refund_policy/refund_deadline；退改入口 + 免费退窗口提醒（复用行前体检推送）；§7 退改指标；§8 退改规则库；§10 两条新风险
v1.9.3 增量：翻译成本架构校核——采纳智谱清言翻译成本分析（2026-10-18）：翻译按「零成本基础设施（水电煤）」设计。§6.10 新增端侧降级层（短语包 + iOS Translation / ML Kit 离线引擎 + 系统 TTS——OS 端侧能力非云 API、不出设备，不违铁律 21 与全本地决策；定位 = 降级层非主力，POC 实测 OS 版本/语言对/噪声质量后定档）与翻译缓存（短语级 + 菜单文本哈希键，命中跳过 GLM；铁律 21 例外声明 = 匿名公共内容与个人会话文本分界）；变现闭环显性化（翻译高频触点 → 餐饮 handoff 佣金）；语音负载计入 §2.1 容量规划；§5 页面标注改分级；§7 加翻译缓存命中率 + 翻译→handoff 转化；§10 加端侧引擎风险。校核：其「翻译禁走 agent loop / 内容分布集中 / 免费钩子定位」与 v1.9 既定一致（§6.10 不走工具循环 / §6.12 快车道 / §1.2 免费钩子早已定案）
v1.9.2 增量：单位经济校核（佣金 vs 推理成本）——采纳智谱清言单位经济分析（2026-10-18，chatglm.cn/share/YFp8jVoR）：①佣金结算现金流错配入册（佣金 T+30 起月结 vs GPU/云成本实时垫付 → 3–6 个月运营资金缓冲 + 变现主序列订阅在前佣金在后，§1.3/§10）；②佣金盈亏平衡下单转化率进 §7 指标（阈值 = 日均成本 ÷ 单均佣金；本地 GPU 固定摊销口径下随 DAU 摊薄而下降，与 API 线性计费相反）；③酒店佣金率区间补正（携程二手线索 ~4% / 美团联盟 5–10%，§6.11）。校核：其「国产档位生死线 / 分流路由 / 按行程核算 / 佣金地板+订阅天花板」四主张与既有设计一致且已被超越（本地 GLM = 固定摊销无价目表依赖、§6.12 双车道、按行程权益、§1.3 双腿变现）
v1.9.1 增量：延迟与并发治理（快慢双车道）——新增 §6.12：「慢」三源诊断（agent 多轮循环 / GPU 并发排队 / 简单任务走了重流程）→ 请求分类闸门（规则 → 意图缓存 → Flash 三级，目标 ≥80% 请求不触达主力模型）+ 快车道（翻译 / 导航外壳 / 餐厅推荐 / 讲解缓存：秒级 TTFT）+ 慢车道（结构性重排 / 批量任务异步化 + 完成推送）+ TTFT 口径（用户感知 = 首 token 时间，流式贯穿）；澄清 Obsidian 团队知识库边界（文档层，对运行时延迟零直接作用——产品侧 = 缓存 + bge-m3 RAG + 规则引擎）；Redis 增加异步任务队列角色；§7 加双车道指标，§10 加并发排队风险，§9 W3-4 加分类闸门、W9-10 加慢车道异步化。依据：「agent 并发延迟」讨论稿（2026-10-18，DESIGN/agent 并发延迟.rtf）
v1.9.0 增量：语音翻译 + 行动编排 + 支付宝——新增 §6.10 语音翻译（按住说话 → 全本地 ASR → GLM 流式翻译 → TTS 播报，P95<2s；Qwen3-ASR-0.6B + Fun-CosyVoice3，均 Apache-2.0 可商用）与 §6.11 行动编排（预订 deeplink 手off：酒店=携程/美团 · 机票=去哪儿/美团 · 火车票=12306 官方 App · 门票=高德/美团；只手off 不代客交易，铁律 22）；支付通道定案（国内 Android 微信支付+支付宝双通道 ~0.6%，iOS 数字商品仅 IAP，中国区佣金 2026-03 起 25%/12%）；铁律扩至 22 条（铁律 21 语音数据本地闭环）；新增 action_handoffs 表 + 语音/行动指标；渠道 deeplink 注册表远程配置化
v1.8.1 增量：工程协作——D:\CHINATRIP 仓库作为 Obsidian Vault 接入团队文档流（仅查看/编辑层：反链/图谱/全文搜索，零迁移零锁定）；约定不变：标准 Markdown 链接、版本号文件名 + ARCHIVE 归档、.obsidian/ 入 .gitignore；重申产品架构不引入 Obsidian（用户数据归 PostgreSQL，攻略 RAG 走 bge-m3 + pgvector）。首页：DESIGN/INDEX.md
v1.8.0 增量：引入运筹优化器——新增 §6.9 行程求解器（OR-Tools CP-SAT）：LLM 管理解意图与选点，排序与排期交给约束求解器；硬校验失败的修复从“LLM 自修 ≤3 次”升级为“CP-SAT 确定性重解”，省本地 GPU 吞吐。（依据：供应链优化 12 运筹利器评估 → 采纳 OR-Tools，W9 评估 Timefold，拒绝 VROOM/OSRM 与 RL4CO，理由见 §6.9）
v1.7.0 增量：项目定名「自助景点规划助手（暂名）」；新增餐饮推荐与票务模块（每日午/晚餐顺路餐厅推荐 + 领券/购票 deeplink，佣金通路）；预埋境外高德可达性方案（大陆代理层 / 境外不渲染地图 / wgs84 双坐标，Phase 2 启用）。
v1.6.1 增量：发布顺序反转——国内区先行：先在 CN 区把基本功能做通并内测，海外区降为 Phase 2；备案链仍是国内区公开上架/收费的前置，但不卡开发。
v1.6.0 增量：LLM 架构全面切换为本地自部署 GLM——vLLM 自托管（OpenAI 兼容）+ LiteLLM 网关按区路由到本区 GPU 节点；移除 Claude / GPT / Qwen 云 API 依赖；备案义务变化见 §3.3-3 与 §10。
v1.5.1 增量：付费基建前置、收费时机后置——权益服务（Entitlement）+ IAP 接口一期建成；何时开收费 = 远程配置的运营决策，不发版。
v1.5.2 增量：付费墙升级为场景规则引擎——任意时间、任意场景可简单配置（事件 + 条件 → offer 动作），客户端统一 PaywallGate 组件零硬编码。
合并范围：v1.3 全部内容 + 五轮评审裁决 + 行程快照版本功能。
核心变更：①发布顺序：v1.5 定海外先行，v1.6.1 反转为国内区先行（最大决策）②北极星指标改为行程时间预测准确率 ③行程快照版本功能 ④铁律 0 统一变更管线 + 铁律扩充至 23 条 ⑤地图许可隔离（高德/OSM 不混库）⑥注入防御架构化 ⑦付费墙后移 + 免费应急兜底 ⑧轨迹数据单列敏感级 ⑨渐进式规划 ⑩节奏量化建模 ⑪LLM 全面本地化（自部署 GLM，v1.6）⑫语音翻译全本地链路（v1.9）⑬行动编排：预订只做 deeplink 手off + 支付宝双通道（v1.9）⑭退改签保障：所有预订默认可退改 + 规则前置明示（v1.9.4）

## §4 数据模型

原则不变：数据模型一次到位（多城），功能分期解锁（先单城）。单城也走多城写入路径。

-- W1-2 建表（全部建齐，约束先立）
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY,
  region VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'CN' | 'OVERSEAS'（修正 VARCHAR(2) 存不下 OVERSEAS）
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() -- 全表补审计字段
);

CREATE TABLE pois (
  id UUID PRIMARY KEY,
  source VARCHAR(20) NOT NULL, -- 稳定业务键：刷新走 upsert，UUID 永不变
  source_poi_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  UNIQUE(source, source_poi_id), -- 防止管线刷新打断 itinerary_items 引用
  city VARCHAR(50) NOT NULL,
  name_zh VARCHAR(200), name_en VARCHAR(200),
  category VARCHAR(50), -- 含 transport_hub
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'active', -- 关停/搬迁 → 行前体检联动
  location GEOGRAPHY(POINT, 4326),
  wgs84_location GEOGRAPHY(POINT, 4326), -- v1.7：境外地图渲染副本（Phase 2），入库时与 GCJ-02 成对写入
  -- v2.5 POI 底库扩展（迁移 0006_poi_base_library）——铁律：外部源仅写骨架（名称/坐标/类别），
  -- 时间敏感字段（hours/price/duration）只信高德/携程回源链；每个富化字段带 *_source 溯源
  phone VARCHAR(50), website VARCHAR(300),
  rating NUMERIC(3,1), rating_source VARCHAR(20),
  tags JSONB, tags_source VARCHAR(20),       -- 品质标签层：michelin/bib_gourmand/black_pearl(含钻级)/unesco
  intro TEXT, intro_source VARCHAR(20),      -- Wikidata/维基百科回填（CC BY-SA），随回源周期持续更新
  photos JSONB, photos_source VARCHAR(20),   -- Wikimedia P18 → FilePath 800px
  best_visit_time VARCHAR(10) DEFAULT 'any', -- morning/afternoon/evening/sunset/sunrise/any
  best_visit_time_source VARCHAR(20),        -- 三层标注：heuristic/llm/ctrip
  suggested_duration_min INT,
  origin VARCHAR(20), -- 初始发现渠道（chinatravel/osm/5a/...）；source 升级 amap（回源真相）后保留出身
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_pois_location ON pois USING GIST (location);
CREATE INDEX idx_pois_city ON pois (city);

CREATE TABLE poi_hours ( -- 营业时间规则表（粒度补齐）
  id UUID PRIMARY KEY,
  poi_id UUID REFERENCES pois(id),
  rule_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- standard | holiday | special（淡旺季/午间闭馆）
  payload JSONB NOT NULL
);

CREATE TABLE restaurants ( -- ★ v2.5 新增：餐厅独立表（用户拍板 2026-10-23，不再 pois.category=food 复用）
  -- 骨架列与 pois 同构；cuisine/avg_cost 餐饮专属；米其林（含必比登）/黑珍珠品质标签挂 tags
  id UUID PRIMARY KEY,
  source VARCHAR(20) NOT NULL,
  source_poi_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  UNIQUE(source, source_poi_id),
  city VARCHAR(50) NOT NULL,
  name_zh VARCHAR(200), name_en VARCHAR(200),
  cuisine VARCHAR(50),
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'active',
  location GEOGRAPHY(POINT, 4326),
  wgs84_location GEOGRAPHY(POINT, 4326),
  address VARCHAR(200), opening_hours VARCHAR(500),
  hours_source VARCHAR(20), hours_updated_at TIMESTAMP,
  phone VARCHAR(50), website VARCHAR(300),
  avg_cost NUMERIC(10,2),
  rating NUMERIC(3,1), rating_source VARCHAR(20),
  tags JSONB, tags_source VARCHAR(20),
  intro TEXT, intro_source VARCHAR(20),
  photos JSONB, photos_source VARCHAR(20),
  origin VARCHAR(20),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_restaurants_location ON restaurants USING GIST (location);
CREATE INDEX idx_restaurants_city ON restaurants (city);

CREATE TABLE itineraries (
  id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  cities TEXT[] NOT NULL,
  title VARCHAR(200),
  working_sync_version INT NOT NULL DEFAULT 1, -- 原 version 改名：技术同步计数器
  active_snapshot_id UUID, -- 执行版；NULL = 工作副本直接执行
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'draft',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
  -- execution_log 字段移除 → 独立表（JSONB 挂热表无界膨胀）
);

CREATE TABLE itinerary_snapshots ( -- ★ v1.5 新增：用户快照版本
  id UUID PRIMARY KEY,
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  name VARCHAR(100), -- 自动「版本1 · 10/17 15:20」，可改名
  note TEXT, -- 用户备注 or LLM 差异摘要
  sync_version INT NOT NULL, -- 保存时工作副本版本（溯源）
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
  -- 不可变：无 updated_at，不暴露 UPDATE 接口
);

CREATE TABLE itinerary_days (
  id UUID PRIMARY KEY,
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  snapshot_id UUID REFERENCES itinerary_snapshots(id), -- NULL = 工作副本
  day INT NOT NULL,
  base_city VARCHAR(50) NOT NULL,
  UNIQUE(itinerary_id, day, snapshot_id)
);

CREATE TABLE intercity_transfers (
  id UUID PRIMARY KEY,
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  snapshot_id UUID REFERENCES itinerary_snapshots(id),
  day INT NOT NULL,
  seq INT NOT NULL DEFAULT 1, -- 放宽「一天一跨城」：同日内有序多段
  from_city VARCHAR(50), to_city VARCHAR(50),
  mode VARCHAR(20),
  UNIQUE(itinerary_id, day, seq, snapshot_id)
);

CREATE TABLE itinerary_items (
  id UUID PRIMARY KEY,
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  snapshot_id UUID REFERENCES itinerary_snapshots(id),
  day INT NOT NULL,
  poi_id UUID REFERENCES pois(id),
  position FLOAT NOT NULL,
  start_time TIME, end_time TIME, -- 一律行程城市时区（铁律 13）
  draft BOOLEAN DEFAULT TRUE
  -- sync_status 字段删除：与全量覆盖机制语义重叠
);

CREATE TABLE execution_events ( -- ★ v1.5：独立表，按月分区
  id UUID PRIMARY KEY,
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  ts TIMESTAMP NOT NULL,
  type VARCHAR(40) NOT NULL, -- 事件分类法 v1（见下）
  payload JSONB
) PARTITION BY RANGE (ts);

CREATE TABLE entitlements ( -- ★ v1.5.1：权益系统（付费基建前置，收费时机后置）
  id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id), -- 匿名期挂 device_id 映射的 shadow user
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  product_id VARCHAR(50) NOT NULL, -- exec_pass（消耗型）/ sub_cn（订阅）等
  status VARCHAR(20) NOT NULL, -- active | consumed | refunded
  source VARCHAR(20) NOT NULL, -- ios_iap | wechat | alipay | promo | free_grant
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE iap_transactions ( -- 收据校验留痕 + 退款 webhook 对账
  id UUID PRIMARY KEY,
  entitlement_id UUID REFERENCES entitlements(id),
  platform VARCHAR(10) NOT NULL, -- apple | google | wechat | alipay
  transaction_id VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  receipt_payload JSONB,
  verified_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE paywall_rules ( -- ★ v1.5.2：付费场景规则引擎（任意场景可配）
  id UUID PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  enabled BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 默认全关 = 全免费
  priority INT DEFAULT 100,
  trigger_event VARCHAR(40) NOT NULL, -- 场景事件（见 §6.8 场景目录）
  conditions JSONB, -- 任意条件：day>=N / quota_used>=M / region / 灰度比例…
  offer JSONB NOT NULL, -- product_id + 文案 key + 折扣/试用
  caps JSONB, -- 频次上限：每日/每行程最多次数、冷却期
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE action_handoffs ( -- ★ v1.9：行动编排手off留痕（转化漏斗 + 佣金对账）
  id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  action_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- hotel | flight | train | site_ticket
  channel VARCHAR(20) NOT NULL, -- ctrip | meituan | qunar | amap | rail12306
  deeplink TEXT NOT NULL,
  h5_fallback TEXT,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'opened', -- 状态机 v2.4：opened → user_confirmed（用户回填）→ alliance_verified（联盟订单同步匹配）→ settled（佣金结算）；returned（退款逆向）
  order_ref VARCHAR(100), -- 渠道订单号（双源验证键：用户粘贴解析 vs 联盟同步）
  source_channel VARCHAR(20), -- v2.4：回填来源 paste_return | manual | alliance_api | callback
  refund_policy JSONB, -- v1.9.4：退改规则展示快照（用户看过什么，争议可回溯）
  refund_deadline TIMESTAMPTZ, -- v1.9.4：免费退/改窗口截止（可计算时；供窗口临近提醒）
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE trip_items (            -- ★ v2.4：行程中心三态单一事实源（铁律 0 同源）
  id UUID PRIMARY KEY,
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  name VARCHAR(200) NOT NULL,
  city VARCHAR(50),
  note TEXT,
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'wishlist', -- wishlist | scheduled | booked
  source VARCHAR(20) NOT NULL,                    -- manual | chat | paste | agent_recommend
  poi_id UUID REFERENCES pois(id),
  day INT, position FLOAT,                        -- scheduled 后填写
  booking_id UUID REFERENCES action_handoffs(id), -- booked 后关联
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE user_profiles (         -- ★ v2.4：画像层（跨旅行沉淀，§6.14 Memory）
  user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
  profile JSONB NOT NULL,            -- 预算档/偏好/饮食禁忌/同行人/体力（可查看可修正）
  embedding vector(1024),            -- 偏好摘要向量（bge-m3，pgvector）
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE link_history (          -- ★ v2.4：个人主页链接历史（双来源，§6.14）
  id UUID PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id),
  url TEXT NOT NULL,
  source VARCHAR(20) NOT NULL,      -- user_paste | agent_recommend
  origin VARCHAR(20),               -- chat | wishlist_boost | booking_cards
  itinerary_id UUID REFERENCES itineraries(id),
  extract_id UUID,                  -- 关联 extraction_logs（§6.5）
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending | parsed | failed
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 其他：itinerary_members（协作预留）· extraction_logs · agent_traces · user_interests · user_visited

事件分类法 v1（为评估而生，建表前评审定稿）：
schedule_predicted / check_in / check_out / replan_proposed / replan_accepted / deviation_reported（端上计算偏差，只上传聚合分钟数，不上传轨迹）/ emergency_served / paywall_shown / paywall_converted / voice_translated（只上传语言对与时长档聚合值，不上传音频与转写文本——铁律 21，v1.9）/ action_handoff_opened（action_type + channel，转化回填走 action_handoffs，v1.9）。

快照语义（铁律 16–18 的数据层落地）：快照内容 = 三张行程表按 snapshot_id 行级复制；恢复 = 读快照行 → 覆盖写回 snapshot_id=NULL 的工作副本 + working_sync_version +1 + WS 全量覆盖推送——复用现有同步机制，客户端零新逻辑。

## §5 移动端

### §5.0 客户端工程架构（v2.1 新增）

回答「Android / iOS 需要开发吗」：需要，且自始就是既定形态——§1.2 差异点（随行 Agent/翻译钩子/行动编排）、铁律 21 端侧引擎、IAP 与双通道支付（§1.3）、厂商推送（§2）、渠道 deeplink（§6.11）全部以原生 App 为载体；本节把散落各处的客户端约定收拢成工程架构。MVP 功能测试期例外：后端 M0+M1 已交付（2026-10-18 PR#5），功能测试走 Swagger /docs + 单页 H5 冒烟页，零客户端开发。

- 双端策略：Flutter 3.x 单代码库 → Android + iOS（一套 UI + 一套业务编排，双端差异全部隔离在 Platform 层）；不做双原生团队；微信小程序 = M4 二期（同一后端 API 复用，不建第三套客户端）；H5 仅作落地页/分享回流页与 MVP 冒烟，不承载主功能。

- 四层架构：

  - UI 层（Riverpod 2）：七页 + 版本入口（§5）；组件只渲染状态、发意图，不含业务规则。

  - Domain 层（纯 Dart）：铁律校验的 Dart 移植版（手动编辑离线预检 + 即时反馈）；测试用例与 Python 端同源——铁律用例 JSON 化，pytest 与 dart test 消费同一份样本（防约束双写漂移，与 §6.9「同一份规则配置」同一原则）。

  - Data 层：drift（SQLite）本地工作副本 + 快照只读缓存（§5.4）；API client（匿名 X-Device-ID → 登录后双轨）；WS 客户端（seq/resume 断线补发）。

  - Platform 层（原生模块经 platform channels 装配，全部薄壳、零业务逻辑）：

| 原生模块 | Android | iOS | 约束 / 铁律 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASR 语音识别 | SpeechRecognizer → ML Kit | SFSpeechRecognizer | 铁律 21：音频不出设备 |
| OCR 文本识别 | ML Kit 文本识别（离线） | Vision 框架 | 铁律 21：内存即弃、默认不落盘 |
| TTS 播报 | 系统 TTS | AVSpeechSynthesizer | 铁律 21 |
| 推送 | 厂商通道（华为/小米/OPPO/vivo 聚合） | APNs | 铁律 13：时区以行程城市折算 |
| 支付（M3） | 微信支付 + 支付宝 SDK | StoreKit IAP | 铁律 22/23：只手off、退改前置 |
| deeplink 出跳 | App scheme | Universal Link | 铁律 22：确认卡片后才跳 |
| 地图渲染 | OSM/MapTiler 瓦片（离线走廊）+ 高德经服务端代理 | 同左 | §2 地图许可隔离（两库不混） |

- 端上零业务规则原则：一切生效的行程变更 = DiffOp → 服务端统一管线（铁律 0）；本地 Dart 校验只是前置预检（离线可用、零等待），服务端 ValidationReport 永远是最终裁决。付费墙 = 统一 PaywallGate 组件只渲染不决策（§6.8 ④）。

- 启动时点（v2.1 定档）：M1.5 客户端工作流（§9）= 后端 M1 交付并通过用户功能测试后立即开工；首周脚手架（Riverpod + drift + WS 骨架 + 铁律 Dart 移植同源测试跑通）→ 时间线页 → 版本 UI → 翻译页（端侧 ASR/OCR/TTS 实机 POC = §6.10 定档数据源）→ 内测包（衔接 M2 W7-8 分发）。

- 上架前置（复用 §3.3 合规链）：ICP 备案 → App 备案 → 软著 → 双端开发者账号；内测分发不受阻（TestFlight / Android 安装包直装）。

- 八页（v2.4 新增个人主页；v1.9 新增翻译页）：聊天页 · 地图页 · 行程中心页（v2.4，时间线页升级三态，见下） · 收藏页 · 足迹页 · 执行模式页 · 个人主页（v2.4：画像可查看可修正 + 链接历史 + 设置） · 翻译页（语音 + 拍照双模）——按住说话大按钮 + 拍照/相册按钮（v1.9.5：菜单/路牌/店招/票据，端侧 OCR 起步，§6.10）、双语大字卡（嘈杂环境/听障友好）、可复读/复制/一键换语言对；主链路需联网（模型在服务端 GPU）；离线/弱网降级 = 端侧短语包 + 平台离线引擎（§6.10 端侧降级层，v1.9.3，POC 后定档）——页面分级标注在线/离线能力。

- 版本入口（v1.5）：时间线页/行程详情 → 保存此版（自动命名 + 备注 + LLM 差异摘要）/ 版本列表 / 基于此版继续改 / 设为执行版。恢复前工作副本有未保存改动 → 弹窗「先存一版 / 丢弃并恢复」。

- 手动编辑（v1.5）：时间线拖拽/改时间 = 本地生成 diff op，与 LLM 同管线校验（铁律函数的 Dart 移植版，纯函数移植成本可控）——改个时间零 LLM 成本、零 3 秒等待，离线可用。

- 离线 = 执行模式生存底线：行程 + OSM/MapTiler 瓦片（2km 走廊 ≤150MB）+ 讲解文案预下载；音频 = 预合成包可选下载（+30MB）或系统 on-device TTS 降级（解决「TTS 在线 vs 离线底线」矛盾）。

- 时区铁律（铁律 13）：一切时间计算以行程城市时区为准，推送注册时折算——防止用户手机在出发国时区导致凌晨推送。

- 到点提醒：geofence 动态注册（只保留下一个点，≤2 个常驻），避免常驻后台定位的耗电与审核风险。

- 实时导航（v2.2 §6.13）：导航态 = 前台持续定位（while-in-use + 屏幕常亮 + 商店审核用途声明「步行导航」）+ GPS 1s 采样；非导航态回归 geofence 策略（上行）——不引入常驻后台定位。步行导航应用内；出租/自驾 deeplink 高德 App；火车/飞机走行程层提醒（§6.13）。

- 通知权限 priming：先解释价值再请求系统权限；被拒后 App 内 briefing 页兜底。

- 隐私（v1.5）：预测偏差在端上计算，只上传聚合值；轨迹不出设备。

### §5.4 同步机制（全量覆盖，不做增量合并）

- working_sync_version 每次变更 +1；本地 drift 存 sync_state(itinerary_id, last_version)。

- 触发时机：App 前台激活 + 收到 WS 推送；本地落后即拉全量覆盖当天及之后的天数（铁律 12）。

- 多设备：last-write-wins + WS 互踢通知。

- 快照：服务端权威，本地缓存只读。

## §6 Agent 设计

### §6.0 行程变更管线（Itinerary Mutation Pipeline）★ v1.5 新增

铁律 0：一切行程变更——LLM 重排 / 手动拖拽 / 快照恢复 / propose_replan——产出统一 diff op，进同一硬校验管线。无例外通道。

硬校验从「Agent 的校验函数集」升格为独立行程域服务，Agent 只是调用方之一。收益：手动编辑零 LLM 成本；测试只需针对一个入口；快照恢复天然复用。

### §6.1 渐进式规划（v1.5 修正澄清前置）

澄清 ≤2 问（天数、城市）→ 立即生成带假设标注的 v0（「假设中等节奏、不早起」，标注可见可改）→ 对话迭代。Time-to-first-itinerary < 60s 为激活指标。反转顺序的理由：用户在具体行程上改比回答抽象问题容易十倍；假设标注是信任建设。

### §6.2–6.3 工具循环 + 增量 diff

- 会话状态存 Redis（滚动摘要 + 单会话 token 上限触顶处理；= §6.14 Memory 四层之「会话记忆」层）；structured output，JSON Schema 约束。

- Agent 运行时：工具循环自研，不引入 agent 框架（harness 类产品经评估不采纳：定位 = 个人/开发者 agent 底座而非多租户服务端编排；工具循环刻意做薄，核心资产 = 铁律管线/CP-SAT/快照/权益皆自研域逻辑）。

- 餐饮与票务工具（v1.7）：recommend_restaurants(day_plan, meal_slot)——午餐/晚餐空窗 × 顺路度 × 高德评分 × 步行距离，插入为 food 类行程项（pois.category=food 复用，零新表）；get_ticket_deeplink(poi) / 领券 deeplink——高德/美团渠道，佣金入 §1.3 分销通路；餐厅营业时间同样过 poi_hours 校验。

- 行程求解器（v1.8，§6.9）：LLM 不再自己“排时间表”——新建行程 / 结构性重排 / 硬校验失败修复时调用 solve_itinerary（变更管线内置 CP-SAT 求解），返回可行且优化的 diff；LLM 负责把它讲成人话。

- 行动编排工具（v1.9，§6.11）：handoff_book_hotel(city, dates, budget_hint) / handoff_book_flight(from, to, date) / handoff_book_train(from, to, date, time_window)（12306 静态库查询 + 官方 App deeplink）/ get_ticket_deeplink(poi)（v1.7）——工具返回「渠道 deeplink + 带参预填 + H5 兜底 + 未安装检测」，客户端弹确认卡片后跳转；语音翻译不走工具循环（低延迟直连独立服务，§6.10）。

- POI 底库接入（v2.5）：①心愿单吸收 _absorb_wishlist——行程中心 wishlist 中本次行程城市的条目在 v0 生成唯一咽喉统一吸收为必去（start/confirm/clarify 三路全覆盖），引擎排期+钉住，吸收记入规划假设；已在行程中的重名条目（_same_site 判定）钉住不重复排入并提示。②站点同一性 _same_site（去标点/剥「景区」类尾缀/双向包含且短名 ≥2 字）贯穿链接去重、必去合并、心愿单、候选匹配——名字变体不再漏判重复。③必去防跨省：高德模糊搜索定位到行程外城市的 POI 落假设不入计划。④候选层「先查底库、缺则回源回填」为下一步接线（底库/字段/回填作业已就绪，见 §8）；solver 消费 best_visit_time 见 §6.9。

- diff 输出 [{op:"move", item_id, new_time}]；W1-2 单城工具集不变；跨城工具/TrainService 提前至 W3-4 随多城规划挂载（v1.9.9，原 W9）。

### §6.4 硬校验铁律（扩充至 23 条；纯函数，100% 单测覆盖）

- 时间冲突 ｜ 2. 营业时间校验 ｜ 3. 地理自洽 ｜ 4. 跨城衔接缓冲 ｜ 5. 一天一跨城 → 同日多段跨城需衔接缓冲（seq 有序）｜ 6. 节奏合理性 → 量化重写：日步行 ≤15km × 人群系数（0.6–1.2）｜ 日爬升系数 ｜ 有效游览时长占比 ≥55% ｜ 7. 交通可达 ｜ 8. 3 秒延迟预算 ｜ 9. 重排带 reasoning ｜ 10. 只动当天及之后 ｜ 11. 执行模式不动过去（生成端）｜ 12. 同步端不覆盖过去（同步端）

- 时区以行程城市为准 ｜ 14. 解析期 LLM 零写权限（解析阶段工具列表物理上不含行程写入工具）｜ 15. 不可信内容 quarantine 标记（用户粘贴/网页抓取文本仅为数据，永不作为指令）｜ 16. 快照不可变，恢复只写工作副本 ｜ 17. 执行中切换执行版 = 受限重排，只动当天及之后 ｜ 18. 离线禁止切换到未下载离线包的版本（明确报错）｜ 19. 最小改动原则：改动条目数 ≤ 解决问题所需最小集合；输出必附 change_summary（人类语言改动清单）+ affected_items_count ｜ 20. 餐饮插入（v1.7）：只落用餐时段空窗、复用营业时间与顺路校验，不得挤占核心游览时段或移动用户已确认条目 ｜ 21. 语音/图片数据本地闭环（v1.9 · v1.9.5 扩图片）：音频与图片只进本区自有 GPU 服务或端侧 OS 引擎（Vision/ML Kit），禁云 ASR/TTS/OCR API；原始音频/图片内存处理即弃、默认不落盘；转写/翻译文本仅会话内使用（匿名公共内容缓存例外见 §6.10），事件上报只含聚合值 ｜ 22. 行动只手off 不代客交易（v1.9）：一切预订/购票行动 = 带参 deeplink 跳渠道方完成交易；不代填支付凭证、不代下单、不碰资金、不为渠道价格与退改结果背书（展示≠承诺——退改签信息前置见铁律 23） ｜ 23. 退改签透明前置（v1.9.4）：一切预订 handoff 的确认卡片必须展示退改签规则摘要（来源标注：渠道结构化数据 / 官方规则库 / 未知明示「以渠道下单页为准」），并默认优先可退改选项（用户显式选低价不可退除外，切换时强提示）；无退改摘要 = 禁止跳转

自修循环上限：硬校验失败打回 LLM 自修 ≤3 次，超限降级为「半成品行程 + 人工标注」——防烧钱死循环。

### §6.5 链接解析三刀分期 + 安全架构

文字 → 图文 → 视频；粗筛 → 精读 → 确认卡片 → 分级报错 → 成本闸门。POI 匹配置信度 < 0.8 进「待确认」。本地模型分工（v1.6）：粗筛 = GLM-4.7-Flash（批量低清问句）· 精读 = GLM-4.5V（图文交叉验证）· 能靠 Whisper 转录文本解决的不进视觉模型（保 GPU 吞吐）。
注入防御架构化（v1.5）：铁律 14/15 + 红队注入用例进评估集（藏指令的笔记、恶意网页），每版 prompt 回归必跑。威胁模型：攻击者无需是用户，只需在公开网页埋注入文本等管线来抓。

### §6.6 成本闸门

- 匿名期（W1-2）：device_id + IP 双维限额 + 单行程 token 上限——匿名期 /extract 是敞口成本攻击面。

- 触顶体验：降级小模型（v1.6 起为本区 GLM-4.7-Flash）/ 缓存讲解，不硬停服务（慌张时刻硬停 = 最差时刻的最差体验）；GPU 队列深度告警接入云监控。

- 讲解生成管线按 POI 缓存复用：缓存键 = POI + poi_version + 语言 + 时长档位；命中率 ≥90% 监控告警（商业模式前提）。

### §6.7 执行模式 Agent

- 三形态：定时推送（纯本地）/ 主动问（重排，需网络）/ 到点讲（文案预下载）。

- 重排一键确认制（v1.5）：执行模式重排禁止静默生效——「我建议这样改，只动 2 个地方」+ 一键确认。慌乱中用户需要确定感，静默改行程一次清零信任。

- 免费应急兜底路径：误车 → 最近班次 + 打车 deeplink，永远免费。

- propose_replan = 规划 Agent 受限子调用，走统一变更管线。

### §6.8 权益服务（Entitlement Service）★ v1.5.1 新增 / v1.5.2 升级

原则：付费基建前置，收费时机后置，任意场景可配。 接口和闸门第一天就建好；何时开、在哪个场景开、对谁开、展示什么 offer，全部是规则配置，运营决策不需要发版。

① 付费点统一查权益，禁止硬编码免费/付费：重排额度、讲解档位、快照上限（3/10）、误车跨天改——调用前一律过权益服务。

② 付费场景规则引擎（v1.5.2 核心）：付费墙不是几个固定开关，而是规则表 paywall_rules：

// 一条规则 = 什么时候 + 什么场景 + 给谁 + 展示什么
{
  "name": "慌张解决后转化",
  "enabled": false, // 默认全关 = 全免费
  "trigger_event": "emergency_resolved", // 场景事件
  "conditions": { // 任意组合条件
    "delay_minutes": 30, // 事件后延时
    "region": "OVERSEAS",
    "replan_quota_used": ">=1",
    "rollout_pct": 20 // 灰度 20%（user_id 哈希）
  },
  "offer": { "product_id": "exec_pass", "copy_key": "paywall.panic_resolved" },
  "caps": { "per_trip_max": 1, "cooldown_hours": 24 }
}

③ 付费场景目录（trigger_event 枚举，四阶段全覆盖，新场景 = 加枚举 + 加规则，不改代码）：

| 阶段 | 场景事件 |
| --- | --- |
| 规划期 | snapshot_limit_hit（快照超 3 版）· narration_preview_end（讲解试听结束）· multi_city_unlock |
| 执行前 | offline_pack_download（下载离线包时）· trip_day1_morning |
| 执行中 | replan_quota_exhausted（免费重排用完）· emergency_resolved（应急兜底解决后 N 分钟）· narration_locked（到点讲解付费档） |
| 执行后 | footprint_review（足迹页回忆）· share_itinerary（分享时） |

④ 客户端零硬编码：统一 PaywallGate 组件——任何场景只上报「事件 + 上下文」，服务端规则引擎匹配后返回「展示哪个 offer / 不展示」，客户端只负责渲染。新增付费场景 = 后台加一条规则；调整时机 = 改 conditions。

⑤ 安全阀：caps 频次上限 + 冷却期兜底（任何场景每天最多弹 N 次）；规则表全部改动留审计日志；kill switch 一键全局关闭。

⑥ 默认策略 = 全免费（所有规则 enabled=false + 额度放宽）；开启时按 rollout_pct 灰度放量，观察转化与差评率再全量。

⑦ 匿名期即落 entitlement 数据（device_id 维度 shadow user，登录后迁移合并）——从第一天就有额度消耗与权益留痕，未来开启收费时转化漏斗基线数据已在。

⑧ IAP 工程闭环：消耗型商品 → 服务端收据校验（iap_transactions 留痕）→ entitlement 激活 → webhook 退款/撤销 → entitlement 状态回收。

⑨ 与成本闸门的关系：权益服务管「能不能用」（商业闸门），成本闸门管「烧不烧钱」（成本闸门），两者独立、都要过。

### §6.9 行程求解器（v1.8 新增：运筹优化落地）

分工铁律：LLM 管“理解与选点”，求解器管“可行与最优”。 行程排期本质是带时间窗的排序/调度问题（VRPTW 同族），不该让 LLM 猜；选点与偏好理解也不该让求解器做。来源：供应链优化 12 运筹利器评估（2026-10），逐项裁决如下。

| 评估项 | 裁决 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| OR-Tools CP-SAT | ✅ 采纳（一期） | 调度/排产类国际竞赛常胜、免费商用、Python 原生与 FastAPI 同栈；区间变量 + 时间窗 + 软硬约束建模与行程排期同构 |
| Timefold Solver | ⏳ W9-10 评估 | 实时增量重排（秒级、不整体重算）契合执行模式 propose_replan；但 Java 栈为主，先验证 OR-Tools 不够用再引入 |
| VROOM + OSRM | ❌ 拒绝 | 路径/距离一律走高德 API（许可隔离 + GCJ-02 数据一致性）；引入 OSM 路网 = 第二路网源，违反 §2 地图分层铁律 |
| RL4CO（强化学习求解） | ❌ 暂不 | 毫秒级近优解适合高频动态派单；内测并发量级远不需要，过度工程，二期后观察 |
| PuLP / Pyomo / CVXPY / HiGHS / PySCIPOpt | ❌ 不采用 | LP 建模框架对本场景不如 CP-SAT 贴切；HiGHS 仅当 CP-SAT 出现性能瓶颈时的备选 |
| pymoo（多目标） | 🔭 二期探索 | “少走路 vs 节奏 vs 评分”的帕累托权衡滑杆（给用户 2-3 个方案选）是真实需求，一期不做 |
| CP-SAT Primer | 📚 团队教材 | W0-W3 建模学习资料（github.com/d-krupke/cpsat-primer） |

架构位置与流程：

- 位置：solve_itinerary 是行程变更管线（§6.0）的内置求解后端，不是旁路——LLM diff（轻改动）与 CP-SAT 解（结构性变动）都从同一入口过铁律 0-23 硬校验，solver 解不是免检通道。

- 触发：① 新建行程 v0 ② 结构性重排（跨天/多点移动/执行模式 propose_replan）③ 硬校验失败修复（替代 LLM 自修循环的第一优先级）④ 餐饮插入的最优位置计算（铁律 20）。

- 建模要点：区间变量 = 行程项（start/duration 可选域）；硬约束 = 营业时间窗、不重叠、跨城缓冲（铁律 6/7）、节奏上限（铁律 6 量化）、住宿城市；软目标 = 总绕行最小 × 用户钉死点不动（铁律 19）× 高分餐厅优先（v1.7）。best_visit_time 时段约束（v2.5 待接线）：pois.best_visit_time 已落库+三层回填（§8），solver 消费（夜景/夜市→evening 时段、山岳/观景台→sunset 临近时段）为下一步——行程中心「夜景自动钉晚上」悬案的最后一块；接线前 pinned+聊天点名仍是唯一定时手段。

- 降级链：CP-SAT 超时（预算 3s，铁律 8）/ 不可行 → 回落现有 LLM 自修 ≤3 → 半成品 + 人工标注（原路径不变）；求解器故障只影响“生成”，不影响已存行程（与 GPU 故障同级降级）。

- 收益：可行性由数学保证（不再靠 LLM 试错）；自修循环触发率下降 → 直接省本地 GLM GPU 吞吐（呼应 §2.1 成本模型）；“顺路”从启发式变成可优化目标。

### §6.10 语音翻译（v1.9 新增）

交互（v1.9.5 起双输入模）：① 按住说话 → 松手 → 流式转写 → GLM 流式翻译 → TTS 流式播报；② 拍照/相册翻译（菜单/路牌/店招/票据）→ 端侧 OCR → 分流翻译（见下）。界面同步显示原文/译文双语大字卡（嘈杂环境/听障友好，可复读/复制/一键换语言对）。目标 端到端 P95 < 2s。选型依据：全本地 ASR+TTS 调研（2026-10-18，10 ASR + 6 TTS 候选逐项核实许可证，底稿 _v19_research/voice_stack.md）。

| 环节 | 选型 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| ASR | Qwen3-ASR-0.6B（Apache-2.0） | vLLM 原生流式（与现有节点同栈，官方 serve 封装一条命令起服务）；zh/en/ja/ko/yue 单模型全覆盖（粤语分港/粤口音）；精度不足升 1.7B（权重 ~4.7GB） |
| 翻译 | GLM-4.6 / 4.5-Air（现有主力） | 流式输出首句即送 TTS（不等整段）；思考模式关闭；ASR 增量文本可预热翻译请求 |
| TTS | Fun-CosyVoice3-0.5B-2512（Apache-2.0） | Bi-Streaming（text-in + audio-out 双流）首包低至 150ms，text-in 流式天然衔接 GLM 流式输出；9 语 + 18 中文方言（含粤语）；Seed-TTS 评测 zh CER 1.21 / en WER 2.24 |

- 延迟预算（推断，非实测）：ASR 尾块 0.3–0.8s + GLM 首句 0.2–0.6s + TTS 首包 0.10–0.15s + 调度 0.1–0.3s ≈ 1.2–1.8s。POC 必测三数（W3-4）：Qwen3-ASR 流式尾块 / GLM 首句延迟 / TTS 首包，目标卡实测。

- 降级链：ASR 尾块超预算 → paraformer-zh-streaming（FunASR Docker，600ms chunk 行为确定，zh/en 够一期，二期换 Fun-ASR-Nano/MLT-Nano）；TTS 首包/音色不达标 → Qwen3-TTS-12Hz（官方 97ms 首包，10 语，无粤语）；粤语质量不达标 → 二期粤语单独评估（GPT-SoVITS 流式首包 3–4s 只适合预生成）；GPU 无余量 → Fun-ASR-Nano GGUF CPU + MeloTTS（CPU 实时）极限兜底。XTTS-v2 禁商用（CPML）直接排除；SenseVoiceSmall 权重为非 OSI 自有许可，仅作离线对照。

- 端侧降级层（v1.9.3）：离线/弱网/GPU 拥塞不硬报错——①端侧短语包（Top 高频句式预置译文，零边际成本，<100ms）；②平台离线引擎：iOS Translation 框架 / Android ML Kit 离线翻译与文本识别（OCR）+ Speech 本地识别 + 系统 TTS——OS 端侧能力非云 API，不出设备，天然满足铁律 21。定位（v1.9.9 修正）：MVP 阶段端侧引擎 = 语音主链路（ASR/TTS 无服务端依赖，零 capex）；本地底座就位后回归「降级层」定位（质量一致性/方言/流式是服务端强项）；最低 OS 版本、语言对覆盖、噪声环境质量 POC 实测后定一期/二期档位；不达标则仅保留短语包 + 在线标注（回到 v1.9 基线）。

- 翻译缓存（v1.9.3）：旅行翻译内容分布极度集中（高频短语占大头；同一家餐厅菜单被无数游客拍过）→ ①短语级缓存；②菜单翻译缓存（键 = POI + 菜单文本哈希 + 语言对，失效复用讲解缓存的 poi_version 模式）。命中即跳过 GLM（语音链路 = ASR → 缓存译文 → TTS），零 GLM 成本、<100ms。铁律 21 例外声明：缓存仅存通用短语与菜单文本的匿名译文（无用户标识、不可回溯个人）；用户个人转写/翻译文本仍仅会话内使用——「公共内容 vs 个人数据」分界写入实现规范与评审清单。

- 拍照翻译（v1.9.5，输入模之二：菜单/路牌/店招/票据/说明卡）：拍照/相册 → 端侧 OCR 先行（iOS Vision / Android ML Kit 文本识别：离线、免费、<300ms）→ 置信度分流：① 高置信短文本 → 查翻译缓存（菜单场景：同一家餐厅被无数游客拍过，§6.10 菜单缓存天然承接，命中即出）→ 未命中走 GLM-4.7-Flash（短句直译）；② 低置信 / 复杂版面（手写菜单、竖排、书法招牌、低光低清）→ GLM-4.5V 精读（§2.1 视觉角色的第二用武之地：版面理解 + 翻译一体）。不走 agent loop（同语音链路原则）；延迟目标：端侧 OCR + 缓存命中 <500ms ｜ 常规链路（OCR + Flash）P95 <1s ｜ 复杂版面（4.5V）P95 <3s（拍照场景用户预期宽于对话，仍是快车道）；呈现 = 双语卡片 + 原文区块 ↔ 译文高亮对应（AR 实时叠加二期）；隐私 = 图片与音频同口径（铁律 21：内存处理即弃、默认不落盘、不出区、禁云 OCR——端侧 OS 引擎不算云）。

- 部署（规模化阶段生效，v1.9.9）：与 vLLM 同节点独立容器（ASR ~4GB + TTS ~4GB，24G 卡可共存或独占一张小卡）；LiteLLM 路由不动，ASR/TTS 走独立服务端口；讲解音频预合成（§5）复用同一 TTS 服务。

- MVP 形态（v1.9.9，零 capex）：ASR/TTS/OCR 全走端侧 OS 引擎（铁律 21 依然成立：音频/图片不出设备），翻译文本走智谱云 GLM（与聊天同通道）；P95 目标以 POC 实测定档；全本地流式管线（Qwen3-ASR + GLM 流式 + CosyVoice3）= 本地底座就位后的升级项（音色/方言/流式质量提升），上条部署要点随之生效。

- 语言：一期 zh↔en；二期 ja/ko/粤语（模型已覆盖；粤语在 CV3 走方言 instruct 非正式语言标签，质量 POC 验证）。

- 隐私与合规（铁律 21）：音频不出区、禁云 ASR/TTS API；原始音频内存处理即弃、默认不落盘；语音按敏感个人信息对待（个保法）——首次使用明示同意 + 系统设置单独开关；事件上报只含聚合值（语言对/时长档，voice_translated）。

- 商业定位：免费高频钩子（入境游客问路/点菜核心痛点）；不进付费墙（规则引擎可配、默认全关）；成本走 §6.6 成本闸门（语音会话独立限额，防 GPU 敞口）。变现闭环（v1.9.3 显性化）：翻译 = 行程期最高频触点 → 「附近评分高的餐厅，帮我订一个」→ 餐饮 handoff 佣金（§6.11）——一次 ¥80 晚餐 ~6% 佣金 ≈ ¥5，覆盖该用户数月翻译边际成本（本地 GPU 摊销口径更低）；翻译按「零成本基础设施」设计：用户感知到的是好用，不是翻译本身。

### §6.11 行动编排（v1.9 新增：从「说给你听」到「带你去办」）

边界（铁律 22）：只做带参 deeplink 手off，不做代客交易。 我们提供行程上下文（城市/日期/班次/站点）与确认卡片；交易在渠道方 App/官网完成，价格与退改结果归属渠道方（但退改签规则必须前置展示——铁律 23，见下「退改签保障」）；不自建交易、不碰资金、不代填支付凭证。调研底稿 _v19_research/booking_channels.md。

代客交易边界论证（v1.9.8 备查——「用户确认了，为什么不代客」）：

- 确认 ≠ 责任转移：授权免除的是「未经授权」，不免除执行过失——代客模式下错单、重复扣款、渠道风控拦截全是执行方责任；支付环节用户在场本身就是法律与安全的底线，不是可以优化掉的摩擦。

- 碰资金 = 二清红线：代收代付资金池无支付牌照即违规（本项目连个人收款码经营性收款都不碰，§1.3/§3.3；代客资金池高三个量级）；保管用户渠道支付凭证/登录态 = 平台协议禁止 + 安全责任无限。

- 渠道未开放代客下单（v1.9.6 核查）：美团/携程/去哪儿对第三方 agent 仅 CPS 转链 + 订单同步；绕过接口用自动化模拟用户下单违反平台协议，联盟账号连坐封禁 = 佣金通道一起死。

- 责任主体漂移：代客下单使我们从推荐方变成经营方——出票失败/到店无房/退改纠纷的第一责任全在我方，2–3 人团队客服体系接不住；「价格与退改归属渠道方」（铁律 22/23 配套）是刻意划下的责任边界。

优势的真相：在决策，不在执行。 懂行程上下文、并发比价、比退改条款、把结果讲成人话——这些在 handoff 模式下已全部交付；带参 deeplink 预填已消除大部分执行摩擦（只剩支付一步）。ACP 的标准设计（商户保持 record of record、支付走用户自己的钱包授权）恰好印证：即使为 agent 交易而生的协议，形态也是「用户在 agent 流程里付钱」，不是 agent 替用户付钱——代客交易的终局在 ACP/UCP 落地，而非现在的模拟下单。

重新评估触发器（不修改铁律 22，触发即评估）：① 任一主要 OTA 接入 ACP/UCP 或开放合规的 agent 下单 API → 立即评估升级（供应链适配层扩展位已预留，v1.9.6）；② B2B 批发/API 直连（如同程艺龙开放平台类）成为真实商业选项 → 那是「自己变成 OTA」的重资产模式（垫资/库存风险/独立合规评审），与行程助手定位冲突，按新业务线单独立项论证，不属铁律 22 修订范畴。

渠道映射（用户拍板 v1.9；退改列 = v1.9.4 默认可退改）：

| 行动 | 渠道 | 链路形态 | 佣金 | 退改（v1.9.4） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒店预订 | 携程 / 美团 | deeplink（携程 iOS universal link 已实证 / 美团 scheme + UL 已实证）→ H5 兜底 | 携程联盟（链接跳转模式，佣金率后台按周期发布，二手线索酒店 ~4%）；美团联盟需企业资质 | 链接默认带「免费取消」筛选（参数可得性实测）+ A 级规则展示（可得时） |
| 机票预订 | 去哪儿 / 美团 | deeplink（带参规范未证实——P0 真机实测）→ H5 兜底 | 一期无现成联盟（去哪儿仅 B2B 邮箱通道、美团联盟无机票业务线），零佣金纯体验 | 可退改舱位标识引导（渠道支持时）；特价舱规则繁杂 → C 级明示为主 |
| 火车票 | 12306 官方 App | deeplink（scheme 未证实——P0 真机实测）→ 官网 kyfw.12306.cn 兜底 | 永远无佣金（12306 官方明示从未授权第三方平台售票） | 天然全可退改——官方梯次费率直出（B 级规则库） |
| 景点门票 | 高德 / 美团（v1.7 已有） | deeplink | 佣金通路（§1.3） | 优先「随时退/可退」商品 + 退改标签展示 |

退改签保障（v1.9.4 用户拍板：所有预订都要能退改，且预订时就给到用户）——铁律 23 的落地：

| 规则来源 | 覆盖 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A 渠道结构化数据 | 酒店/门票（可得时） | 联盟 OpenAPI / 商品页退改字段（携程联盟 OpenAPI、美团「随时退/免费取消」商品标签）——字段可得性未证实，W9-10 与 deeplink 实测一并进行；可得则卡片直出规则原文 |
| B 官方规则库 | 火车票 | 12306 官方退改费率入服务端规则库（现行依据：国铁集团铁客〔2021〕15号——退票费 开车前≥8天 0% · 48h–8天 5% · 24–48h 10% · <24h 20%，最低按 2 元计收；改签 开车前≥48h 可免费改预售期内列车，改签以后日期列车按 5%/15%/40% 梯次核收；另 12306 平台购票 30 分钟内且距开车 ≥4h 每天 1 单免费退）；官方公告变更触发规则库更新 |
| C 未知明示 | 机票（舱位规则繁杂）及 A/B 未覆盖商品 | 卡片显著标注「该渠道未提供结构化退改数据，以下单页展示为准」+ 引导下单前核对；不虚构规则 |

- 默认可退改优先：酒店链接默认带「免费取消」筛选参数；门票优先「随时退」商品；机票默认展示可退改舱位标识（渠道支持时）；价格敏感用户可显式切换「最低价（可能不可退）」并强提示差异。

- 确认卡片 v2：退改摘要块 = 费率梯次表（B 级）或规则原文（A 级）或明示标注（C 级）+「查看完整规则」链接 + 免费退窗口截止时间（可计算时：火车票 = 开车前 8 天、酒店 = 免费取消截止时点）。

- 留痕与售后：action_handoffs.refund_policy 存展示内容快照（争议可回溯「给用户看过什么」）；refund_deadline 供提醒；行程卡常驻「退改」入口跳渠道订单管理页（deeplink 注册表配置，可得性实测；未证实时引导打开渠道 App 订单中心；火车票引导 12306 App「我的车票」）。

- 免费退窗口提醒（差异化）：复用行前体检推送基建——「火车票 8 天免费退窗口明天截止」「酒店免费取消今晚截止」（用户 opt-in）；把「能退改」变成「用得上退改」。

- 边界重申：我们展示规则、不为渠道执行结果背书；退改操作与手续费在渠道方/官方规则下完成（铁律 22/23 并行不悖）。

- 工程现实（2026-10-18 调研）：去哪儿/12306/美团安卓 scheme 均无官方公开带参规范（社区清单非官方承诺，微信内 scheme 另有拦截）→ W9-10 真机实测（iOS 查 Info.plist CFBundleURLTypes / Android adb shell dumpsys package）；实测不通过 → 该渠道退化为「打开渠道首页/搜索页 + 行程关键信息卡片（可复制）」；携程 UL + H5 兜底链路最完整，佣金优先落地携程联盟。

- deeplink 注册表远程配置化：渠道 scheme/带参模板/H5 兜底/优先级 = 服务端配置（deeplink_registry，渠道改版不发版）；健康监控 = 打开失败率告警。

- 体验：手off 前确认卡片（渠道 logo · 预填项清单 · 退改签摘要块（铁律 23） · 「价格以渠道为准」）；跳转后回 App 回填（v2.4 升级三层管道：粘贴回填为主——订单短信/截图 Agent 解析入档可撤销；返回询问为辅；手动标记兜底；不自动抓取渠道数据不变；双源验证状态机 opened→user_confirmed→alliance_verified→settled，§5 行程中心/§6.14）；跨城交通生成后一键 handoff；酒店按 base_city 连住推荐；预订条目卡常驻「退改」入口（见上退改签保障）。

- 归因与对账：联盟链接带分账参数；action_handoffs 落库（action_type/channel/status/order_ref）；佣金依赖渠道后台报表月度人工对账一期，佣金收入不进一期毛利模型（保守口径）。结算周期与佣金率（v1.9.2）：佣金 T+30 起月结（酒店多在离店后结算）→ 现金流错配按 §1.3 缓冲；酒店佣金率区间 = 携程二手线索 ~4% / 美团联盟 5–10%（以联盟后台实际发布为准）；Trip.com 费率（v1.9.6 已核实，Phase 2）：酒店上限 5.5% · 机+酒 2.25%–2.5% · 国际机票 1% · 火车票 1.8%（Travelpayouts 官方 offer + trip.com 官方 FAQ）。

佣金通道架构（v1.9.6：四层管线，来源「佣金通道」调研经独立核查修正）：

现实边界（截至 2026-10 调研，渠道商务确认）：美团/携程/去哪儿对第三方 agent 仅开放 CPS 转链 + 订单同步，无代客下单 API——与铁律 22「只手off 不代客交易」天然一致：我们本来就不该代客下单，这是约束不是损失。国际方向（已核实）：ACP = Stripe 与 OpenAI 2025-09-29 发布的开源规范（Apache-2.0，商户保持 record of record；Visa/Mastercard/PayPal 建并行轨道）；UCP = Google 同类开放标准（ucp.dev，Mastercard Agent Pay 采用）——中国 OTA 均未接入，供应链适配层预留 ACP/UCP 扩展位：接入后可从「跳转归因」升级为「agent 闭环交易」而不换架构。

- L1 Agent 编排（供应链选择）：①品类路由（渠道映射 v1.9.0 内的选择逻辑）：高星/商旅 → 携程系 · 经济型/本地生活 → 美团 · 出境/外国用户 → Trip.com（Phase 2）——各家优势库存区间；②并发比价（v2.3 提前落地，原二期形态）：同一查询并发打多家，单渠道超时/挂掉只降级返回其余结果（对齐 §6.12 降级哲学，禁整体失败）；③佣金推荐伦理：排序不得按佣金高低（价格相近而佣金不同时选高佣 = 短期多赚长期毁信任）——对齐「评分只是排序信号」原则；渠道间差价幅度以实测为准。

- L2 供应链适配层：统一抽象接口 searchHotel / getDetail / generatePromoLink / queryOrder / getCommission（对齐 §8 TrainService 抽象先例）；各家字段/签名/状态机差异在适配器内抹平（签名规则以各联盟官方文档为准，实现期核对）；新增渠道 = 新增 adapter 不动核心逻辑；ACP/UCP 扩展位预留（上）。

- L3 订单归因（佣金能否落袋的关键）：①一切展示给用户的可点击链接必须经转链接口处理（带推广位/归因参数），禁止直接放原始商家链接；②跨 App 归因断链：用户「先点我们的链接、后自己打开美团/携程 App 下单」是漏损主场景（携程系用户直接开 App 下单比例高），W9-10 deeplink 实测同步验证归因有效性；归因窗口参考 Trip.com 官方值 web 30 天 / App 仅 7 天（App 端更短 = 漏损重点，签约前逐家确认）；③订单同步：轮询起步（量小且稳）→ 回调推送（需公网 HTTPS 回调地址，FastAPI 现成）；酒店订单状态机长（预订→支付→入住→离店→结算→退款），每步都要接住。

- L4 结算对账：①计佣基数 = 用户实际消费且核对无误的订单总额（取消单/未入住不计佣）；②预估佣金 ≠ 实结算（技术服务费/审核扣减），以结算佣金字段为准，签约前索要到手比例测算表；③退款逆向跨月追踪：酒店取消链路可能跨周跨月，佣金回收等上游状态回传——action_handoffs 状态机扩展（v1.9.4 退改字段已备），对账表支持跨月；④佣金不进一期毛利（保守口径不变，§1.3）。

- 与既有模块关系：12306 班次静态库照旧只读查询，购票动作 = handoff（交易分离不变）；get_ticket_deeplink（v1.7）并入同一编排层；紧急卡打车 deeplink 同模式；行动不进行程变更管线（无 diff，只落 action_handoffs 埋点）。

转链交易中心（Booking Handoff，v2.3 新增：App 内不下单，做「候选链接选择器」）——L1–L4 管线的用户面落地：

① 用户流程：Agent 推荐（「这家酒店离景点近，评分 4.7」）→ 弹出候选卡片组（2–4 张，同一商品在不同平台的报价）→ 用户点选卡片 → 深链跳转目标 App（参数已预填）→ 用户在目标平台完成支付 → 归因窗口期内成交 → 佣金入账。

② 卡片交互细则：卡片显示平台名 + 实时报价 + 退改条款摘要，不显示佣金（用户不关心也不该关心）；卡片顶部固定一行小字「*价格以跳转后页面为准*」（目标平台价格波动是常态，此句指掉 80% 的「为什么价格不一样」客诉）；火车票卡片（12306）单独标注「全国统一价」——无佣金但行程需要，纯服务价值要传达到位；不足 2 个渠道只显示 1 张，不硬凑；默认形态 = 单个主推 + 可展开全部（转化路径短、贴「帮我决定」人设；A/B 备选 = 平铺 2–4 张比价感强——先按主推写，上线后 A/B）。

③ 生成逻辑 = 确定性 workflow，非 agent 循环（路径确定：查询→比价→生成深链，对齐 §9.0 原则 1）：

| 步骤 | 动作 | 数据源 |
| --- | --- | --- |
| ① 查询 | 按行程节点拉取候选商品 | 携程联盟 API（酒店/机票/门票）+ 12306 静态时刻表 + 高德 POI |
| ② 去重比价 | 同一商品跨平台价格对齐（按酒店 ID/航班号匹配） | 内存计算 |
| ③ 排序 | 价格 + 用户偏好优先，佣金权重为零 | 规则引擎 |
| ④ 生成深链 | 服务端拼接追踪参数 | 归因服务 |
| ⑤ 展示 | 输出 2–4 张卡片，不足 2 渠道只显示 1 张不硬凑 | 前端 |

③ 排序佣金权重为零是产品原则写死：一旦用户发现高佣金的贵选项排前面，「智能规划」信任即崩——信任是获客成本里最贵的部分（强化 v1.9.6 L1 伦理）。

④ 深链与归因：深链在服务端生成（复用 Web 服务 Key 的后端），追踪参数（携程 AllianceID+SID、联盟平台点击 ID）服务端注入，前端只拿成品 URL；归因窗口以各联盟规则为准（携程联盟按 cookie/设备窗口，具体天数签约时确认——design 留占位）；兕底链：目标 App 未装 → H5 页面（同样带归因参数）→ H5 不通 → 展示手动复制链接。

⑤ 边界情况表：

| 情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 用户点进去价格变了 | 卡片小字已提示；价格偏差 >10% 时卡片重新拉取 |
| 用户 7 天免费期内下单 | 佣金照收，免费策略不影响交易层——两层商业模型独立（订阅/付费墙 vs 佣金，§1.3） |
| 多平台同价 | 按平台稳定性排序（携程 > 去哪儿 > 美团），标注「同价」 |
| 用户在国外点美团链接 | 美团配送强依赖大陆手机号，国外场景隐藏美团卡片 |

⑥ 成功指标（归 §7 行动漏斗行）：跳转率（卡片曝光→点击）/ 跳转流失率（点击→未成交，高 = 深链预填没做好）/ 佣金转化率（点击→归因成交）/ 佣金 GMV/用户（与订阅 ARPU 对比，验证「佣金 cover 成本」假设）。

### §6.12 延迟与并发治理：快慢双车道（v1.9.1 新增）

来源：「agent 并发延迟」讨论稿（2026-10-18，DESIGN/agent 并发延迟.rtf）。用户感知的「慢」有三个来源，解法完全不同：① Agent 多轮循环（架构问题）——每轮 = LLM 推理 + 工具执行，8 轮跑下来一两分钟就没了，这不是算力不够，是流程长；② GPU 并发排队（资源问题）——LLM 每个请求实打实占显存与算力，与传统 Web 服务「边际成本近零、水平扩容」有本质区别，高峰期「想半天」里相当一部分是在排队等 GPU，不是在思考；③ 简单任务走了重流程（设计问题）——「翻译一句菜单」和「重排整个行程」塞进同一条多轮推理管道，是产品架构偷懒，不是技术极限。核心结论：解法不是「让一切变快」，而是分流——把快的做到极致、把慢的藏到后台。 哪怕算力翻十倍，8 轮 agent loop 依然比一次直达调用慢；continuous batching / KV cache / 推测解码是持续红利（§2.1），但不替代架构分流。

① 请求分类闸门（LLM 之前的闸门）：一切用户请求先过三级分类——规则匹配（高频句式直接命中）→ 意图缓存（键 = 意图 + 参数哈希，TTL 失效）→ GLM-4.7-Flash 意图分类（毫秒级）——再按 lane 路由；分类不确定 → 默认升舱重流程（宁可慢不可错），误判率进 §7 指标。目标：≥80% 请求不触达主力模型（Flash 不算主力）。依据：旅行 query 分布极度集中（「长城怎么去」「我不吃辣」「这个多少钱」占绝大多数）→ 缓存命中率天然高；真正需要深度推理的请求天然发生在「人在酒店、有 WiFi、不赶时间」的时刻——行程是晚上规划的，不是站在街头规划的。

② 快车道（秒级——用户站在街头的那一瞬间，永远只碰快车道）：

| 请求类型 | 频率 | lane 方案 |
| --- | --- | --- |
| 翻译（菜单/路牌/对话） | 最高频 | §6.10 全本地流式管线（P95<2s，不走工具循环）+ 端侧降级层与短语/菜单缓存（v1.9.3：命中零 LLM、离线可用） + 拍照输入 = 端侧 OCR 起步（v1.9.5） |
| 「我在哪 / 怎么去酒店」 | 高频 | 步行实时导航应用内（§6.13 v2.2：高德步行 API 后端代理 + OSM 自绘 + 端侧 TTS 多语播报 + 偏航重路由）；LLM 只做自然语言外壳（Flash 一轮直答，禁工具循环）；出租/自驾 = deeplink 高德 App（英文版 2025-01 已发布；不嵌高德 SDK——Key 永不进客户端 + 许可隔离 + 离线底线，§2） |
| 「附近有什么好吃的」 | 中频 | 缓存 + 推荐排序（§6.2 recommend_restaurants），LLM 只理解意图 |
| 到点讲解 | 执行期高频 | 讲解缓存命中 ≥90%（§6.6）+ 离线预下载（§5）——命中 = 零 LLM 延迟 |

③ 慢车道（分钟级可接受——异步任务化 + 完成通知）：结构性重排（跨天/多点移动/执行模式 propose_replan）、批量链接解析、讲解全量生成、行前体检扫描 → Redis 异步任务队列 +「规划中，完成后通知你」+ 厂商推送。用户对后台任务的耐心阈值完全不同——不会站在 ATM 前等一份年报。边界：v0 生成仍走交互式（TTI<60s 激活指标不变，§6.1——渐进式 + 流式 + CP-SAT 兜住）；执行模式重排推送的是确认卡片，不静默生效（§6.7 不变）；夜间空闲算力优先消化慢车道批量任务（§2.1）。

④ TTFT 口径（流式贯穿一切生成路径）：用户感知的不是总时长，是首 token 时间——翻译/讲解/重排说明全部流式输出、边生成边显示，首字一出「等」的痛苦就消失大半。预算：快车道 TTFT P95 <1s；慢车道「已受理」反馈 <3s（铁律 8 预算内）。

⑤ 与现有架构的接口（不重复建设——本节只新增三件东西）：模型分级路由 = LiteLLM + §2.1 硬件档位；吞吐手段 = prefix caching + continuous batching（§2.1 已有）；砍掉 LLM 试错循环 = §6.9 求解器（自修循环触发率下降 = 直接释放并发容量）；成本与队列治理 = §6.6。新增 = 请求分类闸门 + 慢车道异步任务队列 + TTFT 指标口径，其余是既有能力的重新编排。

⑥ Obsidian 知识库的边界（备查）：Obsidian 是团队文档层（runbook / GPU 扩容决策留痕 / 事故复盘），对运行时并发延迟零直接作用——它不在 App→API→LLM 任何一环上。产品侧承担「知识库」角色的是缓存 + bge-m3 RAG（pgvector）+ 规则引擎（v1.8.1 已定：产品架构不引入 Obsidian）。间接价值 = 缩短人定位问题的时间（降级链 runbook、容量决策记录、快慢车道命中分布复盘）+ 把「哪类 query 走哪条 lane」的运营结论沉淀成文档反哺分类规则迭代——属运维效率，不属性能工程。

⑦ 容量基线（万级 DAU，v1.9.10）——「直接操作」刻意做轻，压力集中在「生成」：

- 交互操作零/轻后端：手动编辑 = 端上 diff 校验（零服务器零 LLM，§5）；翻译 = 端侧 OS 引擎 + 短文本（§6.10）；讲解 = 缓存命中（后置段）。万级用户的「操作」本身不构成压力——重负载全部在「生成」，而生成已被闸门 + 双车道治理（本节 ①–③）。

- 量级推演（量级估算，W7-8 压测校准）：万级 DAU → 峰值同时在线 10–20% ≈ 1–2k WS 长连（单机异步可承载，横扩路径已备）；主力模型调用 = 规划/重排低频场景 + 闸门 ≥80% 不触达 → 日调用万级以内；Flash/短翻译 = 日数万；其余吃缓存。

- 四个真实压力点与对策：①云 API 配额/成本——TPM/并发商务谈判（真实用量作筹码）+ LiteLLM 限流排队 + 慢车道削峰 + 量/成本阈值触发本地底座（万级正是预期触发区，v1.9.9）；②API 层横扩——无状态 FastAPI + Redis 会话/WS 注册表天然多实例 + SLB（单机起步竖扩，万级演练触发横扩）；③PG 连接与慢查询——pgbouncer 连接池前置 + execution_events 按月分区已备 + 慢查询监控；④CP-SAT 并发求解吞吐——独立 CPU worker 池 + 3s 预算 + 结构性重排走慢车道异步；W3-4 spike 实测并发吞吐。

- 验收锚点：W7-8 万级容量演练（分类闸门命中率 / TPM 配额与排队深度 / 降级链切换）内测前完成。

### §6.13 实时导航：入境五模式覆盖（v2.2 新增）

需求定档（用户拍板）：外国人在华不装高德 App 直接用，且步行/出租/火车/飞机/自驾全部可能。事实核查：高德 2025-01 已发布面向海外用户的英文版地图（新华网）——deeplink 兜底成立。游客主场景 = 步行 + 公交/火车；自驾/出租为补充。架构零变更：仍 Web 服务 Key + 后端代理，不嵌高德导航 SDK。

五模式覆盖矩阵：

| 模式 | 频率 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 步行（含公交/火车/机场接驳段） | 高频 | 应用内实时导航：高德步行路径 Web API（后端代理）+ OSM 瓦片自绘 + GPS 追踪 + 偏航检测（偏离走廊 >35m → 重路由） + 端侧 TTS 多语播报（铁律 21：不出设备）；v1 = 转向点距离/方向提示 + 语音，不做车道级/路口放大图（步行不需要） |
| 公交/地铁 | 高频 | 换乘 Web API + geofence 到站提醒（「下一站 X · 还有 N 站」）+ 接驳段自动进入步行导航 |
| 出租/打车 | 中频 | deeplink 高德打车/滴滴（目的地行程上下文预填；应急打车兜底 §1.3 既有；不代叫车——铁律 22 同源边界） |
| 火车/飞机（跨城） | 中频（行程节点） | 行程层管理，非导航：12306 静态库/航班时刻进时间轴跨城卡片 → 出发前 geofence/推送赶车提醒（含缓冲 §6.4 铁律 4）→ 误车 → 免费应急兜底（最近班次 + 打车 deeplink，§6.7）；车站/机场内导航不做（跟随标识） |
| 自驾 | 低频（游客需中国驾照） | deeplink 高德 App（英文版）带参目的地；Apple Maps（中国数据即高德）为 iOS 备选；停车后自动切回应用内步行导航（停车点 → 景区接驳） |

差异化（对高德英文版——外国人为什么用我们）：①多语语音（端侧 TTS + §6.10 翻译链路天然 en/ja/ko）；②偏航联动行程重排：绕路/走错/误车 → 时间轴变了 → propose_replan（§6.7 受限重排 + CP-SAT §6.9）自动跟上下午——这是地图 App 做不到的，也是「执行模式随行 Agent」的本体；③行程上下文：下一站长在时间轴里，不是搜索出来的；④离线走廊（OSM 瓦片 ≤150MB，§5；境外漫游/弱网可用）。

与既有机制的关系（零新铁律）：偏航/误车重排走统一变更管线（铁律 0–23 无例外通道）；导航语音复用端侧 TTS（§6.10）；路线数据 = 高德 Web API（§2 Key 策略不变）；离线 = §5 瓦片走廊；误车联动 = §6.7。

重评触发器（备查）：内测若实测出 GPS 漂移致重路由风暴、或 OSM 渲染观感不可接受 → 评估「导航态专用高德导航 SDK」方案（Key 进客户端 + 许可隔离需专项评审：导航页全高德 / 其余页 OSM / 物理分页面；带 §10 风险行联动）——数据说话，不预支架构。

## §7 评估体系

- 北极星指标（v1.5 修正）：行程时间预测准确率（预测 vs 实际偏差，端上计算只传聚合值）。「执行模式周留存」降为结果指标——它掉了你不知道哪环断了，不可操作。

- 因果链：付费转化 ← 慌张采纳率 ← 信任 ← 前几天预测准 ← 预测准确率。它是唯一可操作的北极星。

- 过程指标：TTI <60s（激活）、规划→确认转化、慌张解决后 30 分钟付费转化、重排采纳率（联动 affected_items_count——改动数 vs 采纳率是质量信号）、离线可用率、讲解缓存命中率 ≥90%（M3 讲解上线后适用，v1.9.9 后置）、月度毛利复核。

- 每轮交互落 agent_traces；prompt 文件化 + 版本号落 traces，评估集回归测试（含红队注入用例）。

- 评估飞轮：执行偏差按城市/POI 类目/时段聚合 → 校准 estimate_travel_time 与节奏量化阈值。

- 求解器指标（v1.8）：solver 触发占比 / 求解成功率 / 3s 超时率 / 自修循环触发率下降幅度——验证“求解器省 GPU”假设。

- 语音翻译指标（v1.9）：端到端 P95<2s 达成率 / 语音翻译周活跃使用率（免费钩子看使用深度不看转化）/ ASR CER 与翻译质量抽检（每语对 100 句人工评）/ 粤语二期质量门槛 / 翻译→餐饮 handoff 转化率（v1.9.3，变现闭环验证）/ 拍照翻译占比与 OCR 升舱率（v1.9.5：端侧 OCR → GLM-4.5V 分流比例，验证端侧覆盖假设）/ 步行导航完成率 / 偏航重路由触发率与延迟 / 导航中 propose_replan 采纳率（v2.2 差异化验证） / 导航语音语言分布。

- 行动漏斗指标（v1.9）：handoff 打开率（action_type × channel）/ 渠道转化率（报表回填）/ 佣金 GMV 与对账差异率 / deeplink 打开失败率（渠道健康监控）/ 归因有效率与漏损率（v1.9.6：点击→归因订单比例、预估 vs 实结算差异、跨 App 断链占比——W9-10 实测基线） / 转链交易中心指标（v2.3）：跳转率（卡片曝光→点击）/ 跳转流失率（点击→未成交）/ 佣金转化率（点击→归因成交）/ 佣金 GMV/用户 vs 订阅 ARPU（双轨商业假设验证）。

- 行程中心与记忆指标（v2.4）：三态漏斗转化（wishlist→scheduled→booked——wishlist 长度 = 转链机会漏斗）/ 订单粘贴解析成功率（解析错误率护栏，可撤销兜底）/ 画像蒸馏命中率（二刷个性化命中）/ 链接历史再利用率。

- 退改签指标（v1.9.4）：handoff 前退改摘要展示覆盖率（目标 100%，铁律 23 达成率）/ A 级结构化规则数据占比 / 免费退窗口提醒打开率 / 退改纠纷客诉率（护栏指标——若上升说明展示误导）。

- 双车道指标（v1.9.1）：快车道占比（不触达主力模型的请求比例，目标 ≥80%）/ TTFT P95（快车道 <1s · 慢车道受理反馈 <3s）/ GPU 队列等待 P95（联动 §6.6 队列深度告警）/ 异步任务完成时长 P95 与推送到达率 / 分类闸门误判率（误路由负反馈）/ 翻译短语+菜单缓存命中率（v1.9.3，目标 ≥60%——集中度假设验证）。

- 单位经济指标（v1.9.2）：佣金盈亏平衡下单转化率（阈值 = 日均推理成本 ÷ 单均佣金）动态监控——本地 GPU 固定摊销口径下固定成本随 DAU 摊薄、阈值随规模下降（与 API 线性计费相反）；单均佣金基准 = 国内酒店 ¥14–18/单（客单 ¥350 × 4–5% 常态，美团联盟上限 10%），混合口径按 §6.11 渠道映射加权；联动 handoff 打开率 × 渠道转化漏斗（行动漏斗指标）。

## §8 数据管线

- 每日 02:00 (UTC+8)：多源采集 + 仲裁引擎；源 D = 头部 POI 官网公告（合规抓取：robots.txt + 频率白名单），T-30 抓节假日例外落 poi_hours 规则表。

- 变更检测三层：ETag + 哈希 + LLM。

- POI 稳定键 upsert（source + source_poi_id），UUID 永不变——管线刷新不打断行程引用。

- 行前体检（v1.5）：poi_status 变更（关停/搬迁/营业时间调整）→ 执行前一天服务端扫描受影响行程 → 推送预警，不等到现场才发现。

- 班次静态库：周级刷新，只读展示，购票跳 12306 deeplink；TrainService 抽象层不变。

- 讲解生成在 CN 区（v1.6 起由本区自部署 GLM 生成——GPU 固定成本 + 靠近 CN 主库；英文质量 W5-6 抽样验证为 Phase 2 备料）；v1.6.1 国内区先行后讲解先只服务 CN 区，海外区上线后再经白名单单向同步。

- 餐饮数据（v1.7）：餐厅 = pois(category=food) 入主库，评分/营业时间走同一条多源仲裁管线（高德主源 + 用户报错闭环）；评分只是排序信号不是事实断言（App 文案注明"评分来自高德，以到店为准"）。v2.5 修订：餐厅独立 restaurants 表（骨架与 pois 同构 + cuisine/avg_cost），不再 category=food 复用。

- POI 城市底库（v2.5）：冷启动 = ChinaTravel 10 城 3,413 条（代码 MIT/数据 CC BY 4.0，仅取名称+坐标+类别，时间/门票/时长不采信）+ OSM 日更增量（osmium tags-filter 本地过滤，WGS84→GCJ-02 对齐高德）+ 5A 名录 373 处权威校准（必保白名单 + 查全率告警）+ UNESCO 59 处补充（仅事实字段）。回源铁律（用户拍板）：外部源仅候选与骨架，入库前/首轮回填必经高德/携程校验（存在性/名称 CITY_ALIASES+模糊/GCJ-02 坐标/时间敏感字段），存活性与详情真相归回源链路。day-by-day 模板可做但优先级低（合法可商用现成源不存在；自建 = POI 底库 + CP-SAT 现算 / 快照飞轮沉淀，暂不排期），day-by-day 由 CP-SAT 地理聚类现算（§6.9）。

- 底库回填作业（v2.5，app/jobs/）：backfill_intro（Wikidata→zh.wikipedia summary 简介 + P18→Wikimedia 800px 图；UA 带 contact；已有不覆盖；随回源周期持续更新）+ backfill_best_visit（时段三层：类别启发式→LLM 常识→携程 sight 回源校验）+ tag_quality（米其林 michelin-my-maps 每月重拉【必比登优先展示】+ 黑珍珠每月检查【只采事实字段，上游年度发榜】）；refresh_pois 升级为按城全量发现 + 回源补评分/营业时间的自我更新闭环。品质标签是「加分层」非门槛，排序加权不设硬过滤。

- 数据源刷新节奏总览（v2.5 定稿口径 2026-10-23；完整矩阵见数据库设计文档 §6）：

| 源 | 频率 | 时机 | 刷新模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高德 / 携程回源 | 每日 + 实时 | 02:00–05:00 分城轮转 | 过期即刷 upsert（超 24h 才刷） |
| OSM | 日更 | 每日 03:00 | 增量差异 upsert |
| Tripadvisor 兜底 | 每日 | 04:30 | upsert + 署名（未上线） |
| 米其林 | 每月 | 每月 1 日凌晨 | 并集打标（必比登优先展示） |
| 黑珍珠 | 每月 | 月初错峰 | 并集打标（只采事实字段） |
| FSQ | 月更 | 月初 | upsert（后置可选） |
| 5A / UNESCO | 每季度 | 季初（错峰） | 校准 + 查全率告警 |
| 维基系（简介 / 照片） | 每季度 | 季初错峰 | 只填空 + 随回源周期持续更新 |
| ChinaTravel | 一次性 | 冷启动 | 稳定键 upsert，仅骨架 |

分级原则：热数据（时间敏感字段、兜底条目）按日，冷数据（骨架 / 标签 / 简介 / 校准）按月季；一切批刷只 upsert 差异（DIFF UPDATE），全量仅限冷启动与灾难恢复。

- 票务分销（v1.7）：购票/领券走高德 deeplink 一期、美团开放平台/携程渠道二期（对应 §1.3 佣金分销选型），不自建交易、不碰资金。

- 预订渠道注册表（v1.9）：酒店/机票/火车票/门票的渠道 deeplink、带参模板、H5 兜底、优先级全部远程配置（渠道改版不发版）+ 打开失败率监控（§6.11）；渠道切换（如机票去哪儿→携程）只改配置；佣金通道配置（v1.9.6）：转链模板/订单同步方式（轮询/回调）/佣金率与归因窗口随注册表管理；订单归一化落 action_handoffs（各家字段统一到自有 schema，跨月可追）。

- 退改规则库（v1.9.4）：火车票官方退改费率表入服务端规则库（依据铁客〔2021〕15号，官方公告页监控变更）；渠道商品退改标签（免费取消/随时退）随商品数据快照入 deeplink 注册表；A 级字段可得性 W9-10 实测后定数据契约。

- 模板飞轮（二期）：高表现快照经用户 opt-in 授权 → 匿名化（剥离标识与精确日期，只留结构）→ 行程模板库 → 新用户冷启动检索 + 天然评估集。匿名化模板作为白名单单列一类。

## §9 路线图与阶段安排（国内区先行；人力假设 2–3 人：1 Flutter + 1 后端/Agent + 0.5 数据/合规）

### §9.0 阶段划分逻辑（v1.9.7 新增：必要性 × 运营成本收益 × 开发难度）

五条排序原则：

- 确定性优先于生成式——纯函数与缓存（铁律校验/快照/手动编辑/讲解缓存）先于 LLM 重流程（重排 Agent/自修循环）；CP-SAT 先于 LLM 试错。

- 变动成本最小化优先（v1.9.9 反转）——MVP 零 capex：云 API 按 token 付费（智谱云 GLM，v1.9.2 单位经济公式直接适用）+ 端侧 OS 引擎（ASR/OCR/TTS 免费）+ 纯函数/缓存；本地 GPU 底座 = 量触发的规模化投资（底座建成后回到固定成本复用逻辑：边际≈0 功能搭车）。

- 零现金流风险变现先行——CPS 转链（开发轻、不垫资、不碰资金）→ 支付订阅（微信/支付宝 T+1）→ 佣金订单同步自动化（T+30 月结、对账开发重，随量起做）。

- 高风险早 POC——语音三数 / CP-SAT spike / 渠道 deeplink 真机实测 / 归因有效性，全部前置到所属阶段第一周；不达标走降级链，不阻塞主线。

- 基建前置、开关后置——权益服务/付费墙规则引擎/远程配置第一天建好；何时收费、对谁开 = 运营决策不发版。

功能优先级矩阵：

| # | 功能模块 | 必要性 | 运营成本 → 收益 | 难度 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智谱云 GLM API 接入（LiteLLM 路由 + 评测集） | 一切功能的前提 | 零 capex·按 token 付费（费率以智谱云价目为准） | 低 | M0 · W0 |
| 1b | 本地 GPU 底座（vLLM 自部署 GLM） | 规模化成本优化（量触发） | capex 大→token 成本曲线摊平后启动 | 中 | M3 · W11+（阈值远程可配） |
| 2 | 建表全量 + 高德代理 + /extract + 匿名限额 | 数据模型一次到位；合规与防滥用底座 | 近零 → 为多城/快照/事件埋点省返工 | 低–中 | M0 · W1-2 |
| 3 | 规划 Agent 多城（跨城工具/TrainService）+ 变更管线（铁律 0–23）+ 快照 + 手动编辑 | 产品本体（多城 = 中国游常态，MVP 必备，v1.9.9 拍板）；没有它就没有产品 | 纯函数 + 缓存，边际近零 → 获客锚点（规划免费） | 中–高（跨城衔接） | M1 · W3-6 |
| 4 | 权益服务 + 付费墙规则引擎 | 付费基建前置（收费后置） | 配置表近零 → 变现开关不发版 | 低 | M1 · W3-4 |
| 5 | 分类闸门 v1（快慢双车道骨架） | 并发治理从第一天开始 | 规则+缓存近零 → ≥80% 请求不触达主力（省 GPU） | 中 | M1 · W3-4 |
| 6 | CP-SAT 求解器（spike → 接管） | 可行性由数学保证 | 自修循环↓ = GPU 吞吐直接节省 | 中–高（建模） | M1 · W3-6 |
| 7 | 语音翻译（POC → MVP） | 入境游客最高频刚需、免费钩子 | MVP = 端侧引擎 + 云 GLM（零 capex）；升级 = 全本地流式管线（随本地底座）→ 行程期活跃引擎 + handoff 转化 | 中（端侧集成）–高（全本地流式三数） | M1 · W3-6 |
| 8 | 拍照翻译常规链路（端侧 OCR + 缓存 + Flash） | 翻译双模（菜单=最高频场景） | 端侧 OCR 免费、命中零 LLM → 同上 | 中 | M1 · W5-6 |
| 9 | 讲解生成 + 缓存（≥90%） | 付费档内容资产（用户拍板后置：后期不重要，v1.9.9） | 前置批量生成、命中后边际≈0 → 付费档位（讲解类付费规则保持关直到上线） | 中 | M3 · W11+ 后段 |
| 10 | 餐饮推荐 v1 | 差异点「吃饭不愁」+ 佣金入口 | 排序 + 评分信号，边际低 → CPS 起点 | 中 | M1 · W5-6 |
| 11 | 登录 + WS 同步 | 账号体系/多设备/推送前提 | 近零 → 内测与付费的用户载体 | 中 | M2 · W7-8 |
| 12 | 执行模式三形态 + 离线包 + 紧急卡 | 护城河：截图带不走的价值；付费点载体 | 离线一次性成本；紧急卡纯静态零成本 | 中–高 | M2 · W9-10 |
| 13 | 多城解锁 + 慢车道异步化 | 规模化与高峰并发治理 | 削峰省 GPU → 高峰体验与成本双赢 | 中 | M2 · W9-10 |
| 14 | 行动编排 v1 + 退改 v1 + 转链交易中心（比价卡片组 + 深链归因） + 门票/餐饮 CPS 转链 | 变现起步（零现金流风险） | CPS 转链近零 → 佣金漏斗起量；对账一期人工 | 中–高（渠道实测 + 退改规则库） | M2 · W9-10 |
| 15 | 支付双通道 + 联盟签约 + 公开上架 | 变现闭环与规模化发行 | 重开发；订阅 T+1 在前、佣金 T+30 在后（§1.3 现金流主序列） | 高 | M3 · W11+ |
| 16 | 佣金订单同步自动化 · ACP/UCP 对接 · 模板飞轮等 | 收益增强，非生存必需 | 人工对账一期够用；ACP 等 OTA 接入 | 高 | M4 · 二期 |
| 17 | 客户端工程（Flutter 双端，v2.1） | 一切功能面世的载体（§5.0） | 单代码库双端，人月最省 → 与后端并行的独立工作流 | 中（原生模块集成） | M1.5 · 与 M2 并行 |

阶段定义（运营视角）：

- M0 最小成本启动期（W0–2）：零 capex——云 API + 端侧引擎 + 建表全量 + 合规底座（备案走已备案模型简化登记）；产出 = 评测达标（云 API 上跑）+ 数据底座；无用户面功能。

- M1 规划核心（多城）+ 翻译钩子（W3–6）：产品闭环与最高频免费钩子同窗口落地——多城规划免费 = 获客锚点，翻译 = 行程期活跃引擎；边际成本全部压在缓存与纯函数上（讲解资产沉淀后置 M3）。

- M1.5 客户端工作流启动（v2.1 定档，与 M2 并行）：后端 M1 域服务已提前交付（2026-10-18，PR#5：多城规划 Agent / 变更管线 / CP-SAT / 快照 / 翻译 / 餐厅推荐，283 测全过）；用户功能测试通过 = 客户端开工信号——Flutter 脚手架 + 铁律 Dart 移植（同源测试）→ 时间线页 + 版本 UI → 翻译页（端侧引擎实机 POC）→ 内测包；工程架构见 §5.0。

- M2 执行与留存（W7–10）：护城河（执行模式/离线/紧急卡）+ 佣金起步（CPS 转链，零垫资）+ 正式内测放量；高峰并发治理（慢车道）就位。

- M3 变现、上架与底座（W11+）：支付双通道 + 联盟签约 + 公开上架（默认全免费，灰度开）；现金流主序列 = 订阅在前、佣金在后；本地 GPU 底座启动（量/成本阈值触发）+ 全本地语音升级 + 讲解管线 v1（后置段）+ 自建口径备案补办。

- M4 规模化（二期）：海外 Phase 2 放量 + 佣金通道深化（订单同步自动化）+ 模板飞轮/协作/小程序。

周计划（阶段标签版）：

| 周次 | 内容 |
| --- | --- |
| M0 · W0（与 W1-2 并行） | LLM 接入（v1.9.9：智谱云 GLM API，零 capex）：LiteLLM 路由 + 用量/成本日志 + 按价目表预算监控；function calling / guided JSON / 注入鲁棒性基准评测集（各 50 例，在云 API 上跑）——不达标不上管线（本地 GPU 底座后移 W11+ 量触发，§9.0 矩阵 1b） |
| M0 · W1-2 | CN 区最小闭环：FastAPI 骨架 + /extract + 建表全量（含快照表/execution_events 分区/POI 稳定键/poi_hours）+ 高德服务端代理 + 用量日志 + device_id+IP 限额。匿名 device_id；中文单语 |
| M1 · W3-4 | 规划 Agent 多城（v1.9.9 拍板：跨城工具/TrainService 提前挂载）（渐进式澄清）+ 行程变更管线域服务（铁律 0–23，100% 单测） + 快照 API + 四适配器接口与 mock + 权益服务（含远程配置，默认全免费） + CP-SAT spike（单城日排程 + 跨城衔接缓冲建模验证，CP-SAT Primer 为教材） + 语音链路 POC（v1.9.9 MVP 形态：端侧 ASR/TTS（Speech/ML Kit + 系统 TTS）质量与延迟 + 云 GLM 首句延迟；全本地流式三数随本地底座补测） + 请求分类闸门 v1（v1.9.1 §6.12） |
| M1 · W5-6 | 多源仲裁（合规抓取）+ POI（CN 主库；name_en 后置到 W11）+ 时间线页 + 版本 UI + 差异摘要 + 餐厅推荐 v1（顺路度 × 评分，插入午/晚餐空窗）；CP-SAT 正式接管排序/排期与餐饮最优插入（§6.9） + 翻译 MVP（v1.9.9 形态：语音 = 端侧 ASR/TTS + 云 GLM；拍照 = 端侧 OCR + 缓存/云 Flash；P95 目标 POC 定）；讲解生成后置 M3（v1.9.9） |
| M1.5 · 客户端启动（v2.1，与 M2 并行） | Flutter 脚手架（Riverpod + drift + WS 骨架 + X-Device-ID 接入）+ 铁律 Dart 移植版 + 同源测试用例跑通（§5.0；W5-6 行的时间线页/版本 UI 客户端条目因后端提前完成，整体顺延进本工作流）→ 行程中心页 v1（v2.4：时间线升级三态 + Bookings 置顶 + Wishlist 流）（天主轴 + 跨城卡片 + 手动拖拽编辑本地预检）→ 版本 UI + 差异摘要 → 个人主页壳（v2.4：画像可视化 + 链接历史列表） → 翻译页（端侧 ASR/OCR/TTS 实机 POC = §6.10 定档数据源）→ 内测包出舱（衔接 M2 W7-8 分发） |
| M2 · W7-8 | 手机号验证码登录（微信登录待开放平台资质）+ 云 GLM API 全链路压测（万级容量演练：分类闸门命中率 / TPM 配额与限流排队深度 / 降级链切换；本地 vLLM 联调随底座后移 W11+，§6.12 ⑦） + WS（鉴权+seq/resume）联调 + 国内内测分发（TestFlight/内测包） |
| M2 · W9-10 | 执行模式三形态 + 离线包（OSM 瓦片）+ 执行版绑定 + 铁律 17/18 + 多城解锁 + 紧急卡 + 购票/领券 deeplink（高德渠道）；Timefold 增量重排评估（对标 CP-SAT 全量重解，§6.9） + 行动编排 v1（v1.9：handoff 工具 + 确认卡片 + action_handoffs 埋点 + 渠道 deeplink 真机实测——去哪儿/12306/美团带参 scheme） + 退改签保障 v1（v1.9.4：确认卡片退改摘要块 + 12306 官方规则库 + A 级字段与「免费取消」「随时退」筛选参数实测 + 渠道订单页 deeplink） + 慢车道异步化（v1.9.1 §6.12：重任务后台队列 + 完成推送——高峰削峰 + 夜间算力消化） + 拍照复杂版面（GLM-4.5V 精读，随生产档 GPU（2–4×48G）就位，§6.10） + 实时导航 v1（v2.2 §6.13 五模式：步行导航 + 公交到站 + 出租/自驾 deeplink + 跨城行程提醒 + 偏航重排联动 propose_replan——执行模式核心能力） + 转链交易中心 v1（v2.3：候选卡片组 2–4 渠道比价 + 确定性 workflow 生成深链 + 归因埋点；排序佣金权重为零） + 订单回填三层管道 v1（v2.4：粘贴回填解析 + 返回询问 + 联盟订单同步轮询 + 双源验证状态机）+ 画像蒸馏任务（异步 workflow，§6.14） |
| M3 · W11+ | 重排 Agent + 微信支付 + 支付宝双通道对接（v1.9） + 携程/美团联盟签约（v1.9.6 CPS 转链先行） → 国内区公开上架（备案通过后；默认全免费）；本地 GPU 底座启动（v1.9.9：量/成本阈值触发——token 成本 × DAU 月度复核；vLLM 部署 GLM-4.7-Flash/4.5-Air 量化版）→ 全本地语音流式管线升级（Qwen3-ASR + CosyVoice3，§6.10）+ 拍照复杂版面（GLM-4.5V）+ 讲解管线 v1（后置段：全量生成 + 缓存 ≥90%；讲解类付费规则灰度开）+ 自建口径生成式 AI 备案补办（云 API 过渡并行） → 随后启动 Phase 2 海外区（AWS + APNs + 消耗型 IAP + name_en 补全；海外区 LLM 选型决策点：海外用户数据 × 中国云 API = 跨境冲突，本地自建 or 区域合规 API，§10） |
| M4 · 二期 | 海外区放量（合规链已完成，复制即用）· 佣金通道深化（订单同步自动化 · 回调推送 · 自动对账 + ACP/UCP 接入观察——OTA 接入后切换） · 误车跨天 · 实时排队 · 协作 · 模板飞轮（opt-in） · 微信小程序 |

## §10 风险清单

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 高德 POI 存储授权被否决 | P0 | 书面确认四问本周发；备选：OSM POI + 官网源自建库（架构已许可隔离，切换代价可控） |
| 高德海外链路延迟 | 已消解 | v1.6.1 国内区先行后高德与服务同区调用；海外区上线前再实测跨境链路 |
| 生成式 AI 备案周期 | 高 | v1.6 自部署后失去「接入已备案模型」简化路径，按自建口径备案；v1.6.1 国内区先行后备案直接决定 Phase 1 公开上架时间——内测不受阻，公开上架与收费等备案；缓解：临时切智谱云 API（LiteLLM 加路由）可走简化登记 |
| 国内先行导致海外收入后置 | 中 | 外国入境游客付费意愿最强的市场推迟；用内测期把付费点打磨好，海外区上线即灰度收费；双区同构可随时提速 |
| 餐饮推荐质量翻车（评分注水/歇业） | 中 | 复用 poi_hours 仲裁管线 + 用户报错闭环；评分只做排序不做承诺；推荐附步行距离与"以到店为准"文案 |
| 境外高德调用受限（平台级大陆限制） | 中（Phase 2） | 大陆代理层（IP 白名单 + 无 PII）+ 境外规划期不渲染地图（时间轴承载）+ wgs84 副本坐标；Phase 2 开工前实测三跳链路延迟 |
| 求解器建模维护成本 / 约束双写漂移 | 中 | 铁律与 CP-SAT 约束从同一份规则配置生成（校验与建模单一来源）；W3-4 spike 先行验证收益再全量接入；solver 超时自动回落 LLM 自修（§6.9 降级链） |
| 自建 GPU 容量与运维 | 中 | 量化部署 + continuous batching + 排队降级；GPU 故障只影响生成，不影响已存行程/导航/紧急卡；月度 GPU 摊销复核进 §1.3 毛利口径 |
| 高峰并发排队 → 用户感知「想半天」（v1.9.1） | 中 | §6.12 快慢双车道：分类闸门 ≥80% 不触达主力 + 慢车道异步削峰（夜间算力消化批量任务）+ TTFT 口径监控；§2.1 降级链「排队 + 稍后重试」兑底 |
| 本地 GLM 工具调用质量波动 | 中 | W0 基准评测集把关；换模型/量化等级/推理引擎必跑回归，不达标不上线 |
| App 备案周期 1–3 个月 | 中 | 本周启动，仅阻塞国内区 |
| 「绑架行程」差评反噬 | 中 | 已由付费墙后移 + 免费应急兜底缓释 |
| Prompt 注入 | 中 | 已由铁律 14/15 + 红队评估集缓释 |
| Firebase 境内到达率 | 低（延期） | 海外先行后推迟至国内区上线前实测 |
| 境内 WS 流式 | 低（延期） | 同上 |
| 12306 数据源稳定性 | 中 | 静态库只读 + deeplink 交易分离 |
| 去哪儿/12306/美团 deeplink 带参未证实（v1.9） | 中 | W9-10 真机实测（iOS Info.plist / Android dumpsys）；不通过则 H5/官网兜底 + 打开渠道搜索页 + 行程信息卡片；携程 UL+H5 链路已实证可先落地 |
| 渠道退改数据不可得（A 级缺失，v1.9.4） | 中 | C 级明示「以下单页为准」兜底 + 默认筛选参数（免费取消/随时退）引导；不虚构规则；实测后重评机票退改展示方案 |
| 可退改默认 vs 低价冲突（v1.9.4） | 低–中 | 默认可退改（用户拍板）；价格敏感用户显式切换 + 强提示；酒店佣金与退改属性的相关性在联盟签约时确认 |
| 语音端到端延迟不达标（v1.9） | 中 | POC 三数先行（W3-4）；降级链 paraformer-zh-streaming（600ms chunk 确定）/ Qwen3-TTS（97ms 首包）；仍不达标则一期限 zh↔en 文本卡片 + 系统 TTS 兜底 |
| 支付宝/微信商户号依赖公司注册（v1.9） | 中 | 执照下来当天双申请（支付宝签约约 1 小时/认证 ≤3 工作日，微信 1–2 工作日）；iOS 不受影响（IAP）；内测期权益全免费，无收款硬需求 |
| 佣金归因依赖渠道报表（v1.9） | 低 | action_handoffs 落库 + 联盟链接分账参数 + 月度人工对账；佣金收入不进一期毛利模型（保守口径） |
| 佣金结算周期现金流错配（v1.9.2） | 中 | 佣金 T+30 起月结（酒店离店后结算）vs GPU/云成本实时垫付 → 3–6 个月运营资金缓冲（§1.3）；变现主序列订阅/IAP（微信/支付宝 T+1）在前、佣金在后；GPU 起步档位压固定成本地板（§2.1 渐进扩容） |
| 跨 App 归因断链漏佣（v1.9.6） | 中 | 用户先点链接后自开 App 下单不归因（App cookie 仅 7 天，Trip.com 官方参考值）；W9-10 实测各渠道归因有效性；对策：handoff 确认卡片引导当场完成下单 + 回填机制留存线索、注册表配置归因窗口、归因有效率指标监控（§7） |
| 语音隐私敏感（v1.9） | 低–中 | 铁律 21：音频不出区不落盘、聚合上报；首次使用明示同意 + 设置单独开关；ASR/TTS 全 Apache-2.0 自部署（无第三方数据出境） |
| 端侧离线引擎质量/覆盖不达预期（v1.9.3 · v1.9.5 含 OCR） | 低 | 定位降级层非主力，服务端管线不受影响；POC 实测（iOS 最低版本 / ML Kit 语言对 / 噪声环境质量 / OCR 版面样本：手写菜单·竖排·低光）；不达标仅保留短语包 + 服务端 GLM-4.5V 直读，页面回「需联网」标注 |
| 双主体决策 | 中 | W7 前完成 |
| 单机故障 | 中 | 蓝绿发布 + 每日快照 + 季度恢复演练 |
| 步行导航质量（GPS 漂移/提示时机，v2.2） | 中 | v1 只做转向点距离/方向提示（不做车道级）；偏航 >35m 重路由；降级 = 无语音卡片模式（方向+距离+剩余时间）；高德英文版兜底；导航偏航样本进评估飞轮校准 |
| 订单解析错误（v2.4） | 低–中 | 置信度 <0.8 进待确认（对齐 §6.5 模式）；写入可撤销；双源验证（联盟订单号匹配）兜底；解析错误样本进蒸馏评估集 |
| 云 LLM API 依赖（MVP 阶段，v1.9.9） | 中 | 智谱云单一供应商（涨价/限流/合规变化）：LiteLLM 路由架构不变可切换；token 成本 × DAU 月度复核，量/成本阈值触发本地底座（阈值远程可配）；CN 用户数据 → 中国境内云，不出境满足驻留铁律 |
| Phase 2 海外区 × 云 LLM（v1.9.9） | 中（Phase 2） | 海外用户数据调中国云 API = 跨境违反驻留铁律 → Phase 2 决策点：海外区 GPU 自建 or 区域合规 API；双区同构 + LiteLLM 路由使切换不动核心架构 |
| 万级 DAU × 云 API 配额/成本（v1.9.10） | 中 | 分级模型（主力/Flash）+ 缓存 + 慢车道削峰；TPM/并发配额商务谈判（真实用量作筹码）；LiteLLM 多供应商可切换（不碰 Claude/GPT/Qwen 红线）；量/成本阈值触发本地底座（v1.9.9）；W7-8 万级演练验收（§6.12 ⑦） |
| 客户端工作流：单人带宽 / 原生模块双端差异 / 上架送审（v2.1） | 中 | 单代码库 + Platform 层隔离（每原生模块双端各一薄壳、零业务泄漏，§5.0）；铁律 Dart/Python 同源测试用例防双写漂移；App 备案/软著前置（§3.3）；公开上架预留 2–3 轮送审周期；MVP 测试期零客户端依赖（/docs + H5 冒烟） |

## §11 下一步动作（本周）

- ⚖️ 高德书面确认四问一次发工单（商用范围 / POI 存储与双语加工 / 瓦片禁存确认 / SLA）——国内区先行后杠杆更高。

- ⚖️ 国内公司注册 + 备案材料准备 + 生成式 AI 备案咨询（自部署口径，v1.6）——决定国内区公开上架时间，本周启动、与开发并行。

- 🔨 W1-2 开工（CN 区）：FastAPI 骨架 + /extract + 建表全量 + 高德服务端代理 + 用量埋点 + 匿名限额。

- 📊 事件分类法 v1 评审定稿（建表前必须完成，预测准确率指标依赖它）。

- 🔨 W0 LLM 底座开工（v1.6.1）：CN 区 GPU 选型与开通 + vLLM 部署 + 基准评测集建设（与 W1-2 并行）。

- 🔧 渠道 deeplink 真机实测清单（v1.9，本周可做）：去哪儿/12306/美团/携程带参 scheme（iOS Info.plist CFBundleURLTypes / Android adb dumpsys）+ 微信内拦截实测——决定 §6.11 渠道形态与兜底优先级；退改相关实测一并做（v1.9.4）：携程「免费取消」筛选参数 · 美团「随时退」商品标签 · 联盟 OpenAPI 退改字段 · 渠道订单管理页 deeplink。

- 📝 支付申请材料预备（v1.9）：支付宝 + 微信支付商户号材料清单备好，公司执照下来当天双提交；携程联盟账号注册（可先行）+ 美团联盟企业资质确认；佣金通道签约前四件事（v1.9.6）：各家归因窗口（web/App 分开问）+ 到手比例测算表 + 订单同步方式（轮询/回调）+ 计佣基数口径——签约前书面确认。

## §变更记录

| 版本 | 变更 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| v2.5 | 城市 POI 底库（多源导入 + 回源铁律 + 品质标签 + best_visit 时段）+ 规划接入心愿单吸收：①总原则（用户拍板）——外部源（ChinaTravel/OSM/5A/米其林/黑珍珠/UNESCO）仅作候选与骨架，入库前/首轮回填必经高德/携程回源校验，存活性与详情真相归回源链；day-by-day 模板可做但优先级低（合法现成源不存在，自建路径暂不排期），CP-SAT 地理聚类现算；②§4 pois 扩 15 列（rating/tags/intro/photos/best_visit_time/suggested_duration_min 等，每个富化字段带 *_source 溯源）+ 新增 restaurants 独立表（不再 category=food 复用）+ coords.py WGS84↔GCJ-02；③导入管线 import_chinatravel（10 城 3,413 种子）/osm_diff（日更）/5A 373 处校准/UNESCO 补充；④回填 backfill_intro（Wikidata+维基百科+Wikimedia P18）/backfill_best_visit（三层：启发式→LLM→携程回源）/tag_quality（米其林每月【必比登优先】+黑珍珠每月检查）+ refresh_pois 升级自我更新闭环；⑤plan.py：_absorb_wishlist 心愿单→必去 v0 三路吸收+钉住、_same_site 站点同一性全链去重、必去防跨省、api/pois.py 只读详情端点；solver 消费 best_visit_time（夜景自动排晚上）待接线；⑥行程条目 📌 钉住（引擎不重排）/🗑 删除（回写「不想去」）+ 链接抽取带 city 全链归类 + 离城日必去保留+假设提示；⑦运维：h5_keepalive v2 僵死探测杀树重启（轮询 5min→1min）+ H5 网络错误退避重试 | §4 / §6.2 / §6.9 / §8 / 架构图 / INDEX |
| v2.4 | 行程中心 + 全局 Agent 架构 + 订单回填 + 个人主页（用户拍板）：新增 §6.14 全局 Agent 四组件（Profile/Memory 四层【Trip State/画像/会话/偏好蒸馏——结构化存储为唯一事实源，蒸馏 = 会话后异步 workflow】/Planning【开放推理；查询比价转链走 workflow】/Action【工具集收口】）+ 写表权限分级（行程变更先方案后写表；纯增量直接写+可撤销，按副作用对号入座）+ 订单回填三层管道（粘贴回填为主/返回询问/联盟同步自动 + 双源验证状态机 opened→user_confirmed→alliance_verified→settled；拒绝通知监听/剪贴板嗅探/账号聚合）+ §4 三新表（trip_items 三态单一事实源 / user_profiles 画像 / link_history 链接历史双来源）+ §5 行程中心（时间线升级三态，八页制新增个人主页）+ 联动场景四例 + 边界表；§6.2 指针；§7 行程中心与记忆指标；M1.5 行程中心+个人主页壳、M2 回填+蒸馏；§10 订单解析错误（低–中） | §4 / §5 / §6.2 / §6.11 / §6.14 / §7 / §9 / §10 |
| v2.3 | 转链交易中心（Booking Handoff，用户拍板：App 内不下单，做「候选链接选择器」）：§6.11 新增同名子节——候选卡片组（同一商品 2–4 渠道报价：平台名/实时报价/退改摘要，不显示佣金，顶部「价格以跳转后页面为准」，12306 标「全国统一价」，不足 2 渠道只显示 1 张不硬凑，默认单个主推+可展开【A/B 备选平铺】）；生成逻辑 = 确定性 workflow 非 agent 循环（查询→去重比价→排序【佣金权重为零】→服务端生成深链→展示）；深链/追踪参数服务端注入前端只拿成品 URL，归因窗口签约确认（占位），兕底链 App→H5→手动复制；边界表（价格偏差>10% 重拉/免费期内下单佣金照收两层独立/多平台同价按稳定性排序标「同价」/国外隐藏美团卡）；指标：跳转率/流失率/佣金转化率/GMV·用户 vs 订阅 ARPU；L1 并发比价从二期提前落地；M2 W9-10 转链交易中心 v1 | §6.11 / §7 / §9.0 / §9 / 架构图 |
| v2.2 | 入境五模式导航（用户拍板：步行/出租/火车/飞机/自驾全覆盖，不装高德 App 直接用）：新增 §6.13 五模式覆盖矩阵——步行（含接驳段）= 应用内实时导航（高德步行 Web API 后端代理 + OSM 自绘 + GPS 追踪 + 偏航 >35m 重路由 + 端侧 TTS 多语播报）；公交 = 换乘 API + geofence 到站提醒；出租 = deeplink 高德打车/滴滴（带参预填，不代叫车）；火车/飞机 = 行程层管理（时刻表跨城卡片 + 赶车提醒 + 误车免费应急兜底，非导航）；自驾 = deeplink 高德 App 英文版（2025-01 已发布，官方源核实；Apple Maps 为 iOS 备选）+ 停车切回步行导航——不嵌高德导航 SDK（架构零变更仍 Web 服务 Key）；差异化 = 多语语音 + 偏航联动行程重排（propose_replan→CP-SAT）+ 行程上下文 + 离线走廊；导航态前台持续定位（审核声明）非导航态回归 geofence；§5 导航态定位行 / §6.12 快车道行 / §7 导航指标 / §9 M2 W9-10 实时导航 v1 / §10 步行导航质量风险（中） | §5 / §6.12 / §6.13 / §7 / §9 / §10 |
| v2.1 | 客户端工程架构成节（回答「Android / iOS 需要开发吗」= YES）：新增 §5.0——双端策略（Flutter 单代码库双端 · 小程序 M4 复用 API · H5 仅落地/冒烟）、四层架构（UI/Domain/Data/Platform）、原生模块契约表（ASR/OCR/TTS/推送/支付/deeplink/地图 × Android/iOS × 铁律映射，platform channels 薄壳）、端上零业务规则（本地 Dart 校验=前置预检，生效以服务端 ValidationReport 为准）、铁律 Dart/Python 同源测试用例；§2 移动端行指向 §5.0；§9 阶段定义与周表插入 M1.5 客户端工作流（后端 M1 已提前完成——2026-10-18 PR#5 交付 M0+M1 全部后端 283 测；用户功能测试通过即开工，与 M2 并行）+ §9.0 矩阵加行 17；§10 加客户端风险行（单人带宽/双端差异/送审周期）；MVP 功能测试期形态定档 = Swagger /docs + 单页 H5 冒烟，零客户端开发；补：转向导航 = deeplink 跳高德 App 显式入 §6.12 快车道（不嵌高德 SDK：Key 不进客户端/许可隔离/离线底线） | §2 / §5 / §5.0 / §6.12 / §9 / §9.0 / §10 / 架构图 / INDEX |
| v1.9.10 | 万级用户容量基线（容量审查采纳项）：§6.12 新增 ⑦ 容量基线——直接操作刻意做轻（手动编辑端上校验/翻译端侧/讲解缓存），压力集中在生成且已被双车道治理；万级量级推演（峰值在线 1–2k WS / 主力调用日万级以内 / Flash 日数万）+ 四压力点对策（云 API 配额与成本：商务谈判+限流排队+阈值触发本地底座；API 层横扩：无状态+Redis 注册表+SLB；PG：pgbouncer+分区已备；CP-SAT：CPU worker 池+W3-4 并发吞吐实测）；§2 部署行修正 v1.9.9 遗留（MVP 单云主机无 GPU 节点 + 横扩路径 + pgbouncer）；W7-8 改云 API 万级容量演练（修正本地 vLLM 遗留表述）；§10 加万级 × 云 API 配额风险（中） | §2 / §6.12 / §9 / §10 |
| v1.9.9 | MVP 最小成本反转（用户拍板）：①LLM 底座后移——MVP 接智谱云 GLM API（LiteLLM 路由不变、零 capex、按 token；备案回「接入已备案模型」简化登记），本地 GPU 底座 = 量/成本阈值触发的 W11+ 项目（token 成本 × DAU 月度复核，阈值远程可配）+ 自建口径备案届时补办；②多城规划进 MVP（跨城工具/TrainService W9→W3-4，CP-SAT spike 覆盖跨城衔接）；③讲解降级后置（M3 后段，讲解类付费规则保持关，§7 指标标注后置适用）；④语音/拍照 MVP 形态 = 端侧 OS 引擎 + 云 GLM 文本翻译（铁律 21 成立：音频/图片不出设备），全本地流式管线随本地底座升级；⑤§9.0 原则 2 改「变动成本最小化优先」，矩阵 1 拆 1/1b，M0 改最小成本启动期；⑥§10 加云 API 依赖与 Phase 2 海外区 LLM 决策点；注：不调 Claude/GPT/Qwen 不变 | §2.1 / §3.3 / §6.2 / §6.10 / §7 / §9 / §10 / 架构图 / INDEX |
| v1.9.8 | 代客交易边界论证（备查）：§6.11 边界块下新增——四条理由（确认≠责任转移：授权免除未经授权不免除执行过失，支付在场是法律与安全底线；碰资金=二清红线：无支付牌照的资金池违规，保管渠道凭证违反平台协议；渠道未开放：仅 CPS 转链+订单同步，模拟下单连坐封联盟账号；责任主体漂移：推荐方变经营方，小团队客服接不住）+ 优势定位（在决策不在执行：handoff 已交付决策优势，deeplink 预填已消除大部分摩擦；ACP 形态 = 用户在 agent 流程里付钱）+ 重新评估触发器（OTA 接入 ACP/UCP 或开放合规下单 API → 立即评估；B2B 批发模式 → 新业务线单独立项）；铁律 22 不变 | §6.11 / 架构图 |
| v1.9.7 | 阶段安排（必要性 × 成本收益 × 难度）：§9 改「路线图与阶段安排」+ 新增 §9.0——五条排序原则（确定性优先于生成式 / 固定成本复用优先 / 零现金流风险变现先行 / 高风险早 POC / 基建前置开关后置）+ 16 行功能优先级矩阵（必要性 · 运营成本→收益 · 难度 · 阶段）+ M0–M4 阶段定义（运营视角）；周表挂阶段标签；W5-6 增拍照翻译常规链路 MVP、W9-10 增拍照复杂版面（4.5V 随生产档 GPU 升档）、W11+ 订单同步自动化随量起做（一期月度人工对账）、二期改「佣金通道深化 + ACP/UCP 接入观察」；架构图依赖层加开发阶段条 | §9 / 架构图 |
| v1.9.6 | 佣金通道架构（四层管线）+ 独立事实核查：§6.11 新增——现实边界（三家 OTA 仅 CPS 转链+订单同步，无代客下单 API，与铁律 22 一致）；供应链适配层统一抽象接口（searchHotel/generatePromoLink/queryOrder/getCommission 等）+ 并发比价降级 + ACP（Stripe/OpenAI 2025-09，Apache-2.0）/UCP（Google）扩展位预留（均官方源核实）；订单归因（转链强制、跨 App 断链 W9-10 实测、轮询→回调、Trip.com cookie web 30 天/App 7 天官方核实——修正原调研「30 天」表述）；结算对账（预估≠实结算、计佣基数、退款逆向跨月）；佣金推荐伦理（不按佣金高低排序）；品类路由；Trip.com 费率核实（酒店 5.5% 上限/机+酒 2.25–2.5%/火车 1.8%）；携程/美团维持「以后台为准」；§7 归因有效率指标；§8 注册表扩佣金配置；§9 W11+ CPS 先行策略；§10 跨 App 归因断链风险；§11 签约前四件事清单 | §6.11 / §7 / §8 / §9 / §10 / §11 |
| v1.9.5 | 拍照翻译（翻译页双输入模）：§6.10 新增拍照/相册输入——端侧 OCR 起步（iOS Vision / ML Kit 文本识别，离线免费）→ 置信度分流：高置信查翻译缓存（菜单缓存天然承接）→ 未命中 Flash / 复杂版面（手写·竖排·书法·低光）GLM-4.5V 精读；不走 agent loop；延迟目标：端侧 OCR+缓存 <500ms · 常规 P95 <1s · 复杂版面 P95 <3s；铁律 21 扩图片输入（禁云 OCR、内存即弃不落盘不出区，端侧 OS 引擎除外）；§1.2/§5 翻译页双模（语音+拍照）；§6.12 快车道行更新；§7 加拍照占比与 OCR 升舱率；§10 端侧引擎风险行含 OCR 版面样本 | §1.2 / §5 / §6.10 / §6.12 / §7 / §10 |
| v1.9.4 | 退改签保障（用户拍板）：所有预订默认可退改 + 退改签规则预订前明示——§6.11 新增退改签保障子节（规则来源三级 A 渠道数据 / B 官方规则库（12306 铁客〔2021〕15号梯次费率）/ C 未知明示；默认可退改优先：酒店免费取消筛选 · 门票随时退 · 机票可退舱引导；确认卡片 v2 退改摘要 + 免费退窗口截止；refund_policy/refund_deadline 留痕；退改入口 + 窗口提醒复用行前体检推送）；铁律扩至 23（23 退改签透明前置：无摘要不跳转；22 改「不为结果背书」）；§7 退改指标；§8 退改规则库；§10 两条新风险；W9-10 退改 v1 与实测 | §1.2 / §4 / §6.4 / §6.9 / §6.11 / §7 / §8 / §9 / §10 / §11 |
| v1.9.3 | 翻译成本架构校核（端侧降级层 + 翻译缓存）：采纳智谱清言翻译成本分析——翻译按「零成本基础设施」设计：①§6.10 端侧降级层（短语包 + iOS Translation/ML Kit 离线引擎 + 系统 TTS；OS 能力非云 API 不违铁律 21/全本地决策；降级层非主力，POC 定档）；②翻译缓存（短语级 + 菜单文本哈希键，命中跳过 GLM；铁律 21 例外声明 = 匿名公共内容 vs 个人会话文本分界）；③变现闭环显性化（翻译触点 → 餐饮 handoff 佣金 ≈¥5/单覆盖数月翻译成本）；④语音负载进 §2.1 容量规划；§5 页面分级标注；§7 加缓存命中率（≥60% 假设验证）+ 翻译→handoff 转化；§10 端侧引擎风险（低）；架构图快车道更新。其「禁 agent loop / 内容集中 / 免费钩子」与 v1.9 既定一致 | §2.1 / §5 / §6.10 / §6.12 / §7 / §10 |
| v1.9.2 | 单位经济校核（佣金 vs 推理成本）：采纳智谱清言分析（2026-10-18）三条增量——①佣金结算现金流错配（T+30 起月结 vs 成本实时垫付）→ §1.3 新增 3–6 个月运营资金缓冲 + 变现主序列（订阅 T+1 在前、佣金在后）+ §10 风险行；②佣金盈亏平衡下单转化率进 §7 指标（本地 GPU 固定摊销口径，阈值随 DAU 摊薄下降，与 API 线性计费相反）；③酒店佣金率区间补正（携程 ~4% / 美团 5–10%，§6.11）；校核确认其四主张（国产档位 / 分流路由 / 按行程核算 / 佣金地板+订阅天花板）已被 v1.6 本地 GLM + §6.12 双车道 + 按行程权益 + §1.3 双腿变现覆盖或超越 | §1.3 / §6.11 / §7 / §10 |
| v1.9.1 | 延迟与并发治理（快慢双车道）：新增 §6.12——「慢」三源（多轮循环 / GPU 排队 / 轻任务重流程）→ 请求分类闸门（规则→意图缓存→Flash，≥80% 不触达主力）+ 快车道（翻译 §6.10 / 导航外壳 / 餐厅推荐缓存 / 讲解缓存）+ 慢车道（结构性重排/批量解析/讲解全量生成 → 异步队列 + 完成推送；v0 仍交互式 TTI<60s）+ 流式 TTFT 口径（快 <1s / 受理 <3s）；澄清 Obsidian 边界（团队文档层，非运行时手段——产品侧 = 缓存 + bge-m3 RAG + 规则引擎）；Redis 加异步任务队列；§7 加双车道指标；§10 加并发排队风险；W3-4 分类闸门、W9-10 慢车道异步化 | §2 / §6.12 / §7 / §9 / §10 |
| v1.9.0 | 语音翻译 + 行动编排 + 支付宝：新增 §6.10 语音翻译（按住说话 → Qwen3-ASR → GLM 流式翻译 → Fun-CosyVoice3 播报，全本地 Apache-2.0 组合，P95<2s，降级链 paraformer/Qwen3-TTS，XTTS-v2 禁商用排除）与 §6.11 行动编排（预订 deeplink 手off：酒店=携程/美团 · 机票=去哪儿/美团 · 火车票=12306 官方，只手off 不代客交易；deeplink 注册表远程配置 + action_handoffs 对账）；铁律扩至 22（21 语音数据本地闭环 / 22 行动只手off）；支付定案（Android 微信+支付宝 0.6% 双通道、iOS 仅 IAP、中国区佣金 2026-03 起 25%/12%）；§4 加 action_handoffs + voice_translated/action_handoff_opened 事件；§7 加语音/行动指标；W3-4 语音 POC、W5-6 语音 MVP、W9-10 行动编排 + deeplink 实测、W11+ 双通道对接与联盟签约；§9 标题遗留「海外区先行」更正 | §1.2 / §1.3 / §2 / §3.3 / §4 / §5 / §6.2 / §6.4 / §6.10 / §6.11 / §7 / §8 / §9 / §10 / §11 |
| v1.8.1 | 团队知识库接入 Obsidian（仅文档查看/编辑层）：仓库根即 Vault，新增 DESIGN/INDEX.md 首页，.obsidian/ 已 gitignore；约定不变：标准链接、版本文件名 + ARCHIVE；重申产品架构不引入 Obsidian——结构化数据归 PostgreSQL、攻略 RAG 走 bge-m3+pgvector | 工程协作 / §2.1 排除项重申 |
| v1.8.0 | 引入运筹优化器（OR）：新增 §6.9 行程求解器——OR-Tools CP-SAT 管排序/排期/餐饮最优插入（LLM 管理解与选点），硬校验失败修复优先走确定性重解（省本地 GPU 吞吐）；评估 12 运筹利器：采纳 OR-Tools、W9 评估 Timefold、拒绝 VROOM/OSRM（地图许可隔离）与 RL4CO（过度工程）；§7 新增求解器指标；§9 加 W3-4 spike 与 W9 Timefold 评估 | §2 / §6 / §7 / §9 / §10 |
| v1.7.0 | 项目定名「自助景点规划助手（暂名）」；新增餐饮推荐与票务模块（recommend_restaurants 顺路×评分插入用餐空窗 + 购票/领券 deeplink 佣金通路，pois.category=food 复用零新表，铁律 20）；预埋境外高德可达性（大陆代理层无 PII / 境外不渲染地图 / pois.wgs84_location 双坐标 / amap_usage_logs 加 region+scene）；高德 Key 策略细化（企业认证免费尽早切，5 万/年许可不预付） | §1.2 / §2 / §3 / §4 / §6 / §8 / §9 / §10 |
| v1.6.1 | 发布顺序反转：国内区先行——Phase 1 = CN 区（阿里云 + 高德 + CN GPU 本地 GLM）把基本功能做通并内测，海外区降为 Phase 2；备案链只卡公开上架/收费不卡开发；登录先手机号验证码（微信待资质）、推送先厂商通道、name_en 后置；高德跨境延迟风险消解；海外收入后置风险入册 | §1.1 / §1.3 / §2 / §2.1 / §3 / §3.3 / §8 / §9 / §10 / §11 |
| v1.6.0 | LLM 架构全面本地化：Claude / GPT / Qwen 云 API → 各区自部署 GLM（GLM-4.6/4.5-Air 主力 + GLM-4.5V 视觉 + GLM-4.7-Flash 轻量，bge 嵌入重排）；vLLM 自托管 + LiteLLM 本区路由，跨区零 LLM 流量；新增 §2.1 推理底座（硬件档位/降级链/成本模型改 GPU 摊销）；生成式 AI 备案改自建口径（保留智谱云 API 作合规降级路径）；路线图加 W0 LLM 底座切片 | §1.3 / §2 / §3.3 / §6.5 / §6.6 / §8 / §9 / §10 / §11 |
| v1.5.2 | 付费墙升级为场景规则引擎：新增 paywall_rules 表（事件+条件→offer，优先级/冷却期/灰度比例）；付费场景目录覆盖规划期/执行前/执行中/执行后四阶段共 10 个场景事件；客户端统一 PaywallGate 组件零硬编码——新增付费场景 = 后台加规则，不改代码不发版；频次上限 + kill switch 安全阀 | §4 / §6.8 |
| v1.5.1 | 付费基建前置、收费时机后置：新增权益服务（§6.8）+ entitlements/iap_transactions 表；所有付费点统一查权益；付费墙开关/额度/触发时机全远程配置，默认全免费可灰度；匿名期即落 entitlement 数据留转化基线；W3-4 建权益服务，W11+ 仅接支付渠道 | §1.3 / §4 / §6.8 / §9 |
| v1.5 | 海外区先行 scope 收敛；北极星改预测准确率 + 事件分类法 + execution_events 独立分区表；行程快照版本（itinerary_snapshots + snapshot_id 三表 + active_snapshot_id + 铁律 16-18）；铁律 0 统一变更管线 + 铁律扩充至 19（时区/零写权限/quarantine/快照/最小改动）；节奏量化（步行/爬升/占比/人群系数）；地图许可隔离（OSM 瓦片 + 高德 API 不混库）；CDN 仅缓存静态；参考数据 CN 主库单向复制；付费墙后移 + 免费应急兜底；轨迹数据敏感级（30 天/加密/双人审计/端上测量）；渐进式规划 TTI<60s；自修循环 ≤3 次；讲解缓存命中率 ≥90% 升格经营指标；佣金分销选型 W11 前置；紧急卡；消耗型 IAP + 收据校验；蓝绿发布/备份演练/Sentry；一天一跨城放宽为 seq 多段；region VARCHAR(10)；多设备 last-write-wins；模板飞轮二期 | 全文 |
| v1.3 | 铁律 12 + version 全量覆盖；多城模型一次到位；免费额度每行程 1 次；12306 deeplink + TrainService；高德企业 Key；PostGIS 前置；打车降级链；IAP 小企业计划 | §1.3/§2/§3.3/§4/§5.4/§6.4/§8/§9/§10 |
| v1.2 | 多城模型、执行模式 Agent、商业模式、离线底线 | 全文 |